柳江区2019年“两会”期间和节后
建筑工地复工安全生产检查方案

为切实保障我区建筑工地春节后复工安全生产，确保全国“两会”期间我区建筑施工安全生产形势稳定，为2019年全区建筑施工安全管理工作奠定良好基础，结合我区实际，特制订本方案。

# 一、安全隐患检查范围和重点内容

## （一）治理范围

柳江区房屋建筑和市政基础设施工程。

## （二）重点内容

### 1.责任主体安全行为方面

（1）施工和监理企业相关资质、施工项目部和监理项目部管理人员持证上岗情况。

（2）项目经理、专职安全员、总监理工程师到位情况和履职情况。

（3）施工和监理企业各项安全生产规章制度建立和落实情况，建筑施工安全法规、标准规范和规章制度的贯彻执行情况。

（4）建筑施工企业安全生产投入情况。

（5）建筑施工特种作业人员持证上岗情况。

（6）危险性较大工程的方案编制、论证、审批以及组织实施情况。

（7）施工项目部开展自查自纠、实施隐患排查整改的情况，监理项目部对施工现场开展安全检查的情况，施工企业对督促检查的情况。

（8）公司、项目、班组在建设项目现场对作业人员开展“可视化安全技术教育”、“三级安全教育”、“防艾教育”、“食品安全教育”等工作情况。

### 2.实体防护方面

#### （1）预防高处坠落方面

重点检查项目部作业人员按规定佩戴安全帽、安全带等安全防护用品的情况；临边、洞口防护情况；脚手架架体内封闭情况；物料提升机、施工升降机楼层防护门设置情况。

#### （2）预防施工坍塌方面

重点是预防土方坍塌、模板支撑系统坍塌、卸料平台坍塌引起的坍塌事故。重点检查施工、监理单位是否严格按照行业相关标准和规范对土方开挖工程、模板工程和高大模板支架进行施工；检查塔吊用卸料平台是否自成受力体系，是否严格按照专项施工方案采取构造措施，检查物料提升机卸料平台是否采用钢管搭设，构造是否合理。

#### （3）预防起重机械事故方面

重点是预防塔吊、施工升降机倒塌事故和物料提升机引起的各类事故。重点检查塔吊、施工升降机是否经检测合格，是否经过登记备案，附墙和顶升是否经过验收；检查物料提升机是否进行了“一视频两联动”改造并达到规定的技术要求。

#### （4）预防物体打击方面

重点检查脚手架外立网防护是否严密，脚手板是否满铺，脚手板上是否乱堆杂物；出入口的防护棚、钢筋加工棚尺寸是否符合高处坠落半径要求；高处作业、交叉作业、吊装作业安全措施是否落实到位；架子工上岗前是否经过教育，工作袋是否整理规范；是否按要求设置了警示标志。

#### （5）预防工地火灾方面

重点检查建筑工地的外墙安全网、施工用电、活动板房、民工宿舍、易燃材料堆积处、楼层临时消防箱等方面的防火措施落实情况。

工程各项安全突发事件的应急预案，完善应急体系和应急物质，并组织应急人员搞好演练。假期期间，各单位要完善信息沟通和事故应急响应联动机制，严格落实值班带班岗位责任制，确保信息畅通。项目负责人不得擅离岗位，安全员要切实负起责任，加强监督检查，施工要有可靠的安全措施，确保节假日安全生产。各施工企业要做到24小时有人带班、值班，一旦发生紧急情况，要立即报告，且做好抢险备勤工作，做到迅速组织抢险，遇突发事故及时启动预案并及时上报。对忽视安全生产工作，造成事故的直接责任人和负有领导责任的人员，将从严从重处理。

# 二、实施时间

本次排查活动自2019年2月28日开始至全国“两会”结束。

# 三、工作要求

（一）本次大排查采取以企业自查为主、我局检查组随机抽查的方式进行，辖区内所有在建工地复工前必须经企业自检检查合格，并由施工单位、监理单位项目负责人签字确认后报我局质安站方能复工，我局将根据各单位报备情况进行抽检，如抽检不合格的不能复工，必须整改合格后才能复工。

（二）全国“两会”期间，我局要严格执行值班制度，进一步强化应急管理制度，严格落实各类突发情况的应急预案，严格落实相关应急装备、物资、人员，建立完善反应快速、高效通畅的应急管理机制。

柳州市柳江区住房和城乡建设局

2019年2月28日