
柳江区医养结合养老服务中心项目

专项债券支出绩效自评报告

一、专项债券基本情况
柳江区医养结合养老服务中心项目，2022年度获得地方政府专项债券3200万元，专项债券资金拨付进度100%，债券资金使用3200万元，使用率为100%。项目总建筑面积21250平方米，设置500张床位。主要建设内容为新建医养结合养老服务楼2栋、医养结合养老服务康复楼1栋以及2#和3#两座连廊；配套建设1#门卫室、大门、围墙、供配电、给排水、活动场地、停车位、道路及地面硬化、景观绿化、消防、安防监控等附属设施，总投资概算8256.73万元。2023年绩效目标是实现竣工。
二、自评工作开展情况

（一）前期准备。我局成立绩效评价工作组，制定绩效评价工作方案和指标体系，组织绩效评价组成员进行绩效评价学习，做好绩效评价工作准备。

（二）组织过程。我局由局长组织召开班子会议，成立部门预算支出绩效自评工作小组，并确定局长为组长，分管养老工作的副局长为副组长，部门负责健康养老综合服务中心的负责人及各股室股长为项目绩效自评工作组组员。

（三）分析评价。由预算项目支出绩效自评工作小组组员对照预算设定的绩效目标及指标值，结合各阶段绩效运行监控目标表，对应填报年度完成值，确保数据准确、分值合理、结果客观。

对评价结果进行分析，提出问题及解决方案，提供部门项目预算支出绩效水平。

三、自评结果及分析
（一）自评结果

项目自评得分78分。
1、绩效总目标设置具有项目建设导向作用，项目建设有利于构建社会主义和谐社会；项目建设是落实《“十三五”国家老龄事业发展和养老体系建设规划》和《民政事业发展第十三个五年规划》（民发〔2016〕107号）的具体措施，是贯彻《中共柳州市委员会柳州市人民政府关于加快发展养老服务业的决定》(柳发〔2017〕18号) 和《柳州市养老服务业综合改革试验区规划（2016-2020年）》（柳政办〔2017〕187号）的具体举措，有利于加快柳江区社会福利事业的发展，改善社会养老服务设施不足状况；开启了柳州市养老服务机构进行医养结合模式，满足了老年群体的多重养老需求，可以带动养老服务机构进一步发展。

2、绩效目标指标设置：项目绩效目标严格设置产出指标中的数量、质量、时效、成本等指标，效益指标中的社会效益、可持续影响和服务对象满意度等绩效指标。指标设置合理完整，符合预算项目支出绩效考评要求。
3、项目建设资金合规，来源渠道全部落实。
（二）绩效目标实现情况分析

1、资金情况分析。

（1）资金到位情况分析。2022年专项债券到位资金3200万元。

（2）资金执行情况分析。资金使用严格按照年初预算执行，根据工程进度支付，资金执行率符合施工进度要求。

（3）资金管理情况分析。资金管理严格按照专款专用原则，资金申请及使用手续完善，资金支付合法合规，与预算相符。并按财政部门、代建公司、项目业主（民政局）三方管理制度。
2、绩效指标完成情况分析。

（1）产出指标完成情况分析。

①完成数量。按设置500张床位的设计，完成项目总建筑面积21250平方米的A栋（2#楼）、B栋（3#楼）、C栋主体结构工程并已经验收，并进行内部装修安装工程施工，项目完成了竣工预验收。
②完成质量。项目完成了主体结构工程验收和项目竣工预验收，施工履行各项建设手续，落实各项安全生产措施，业主和相关部门实施现场全程监督，工程质量保证。

③实施进度。A栋（2#楼）、B栋（3#楼）、C栋主体结构工程并已经验收，并进行内部装修安装工程施工，项目完成了竣工预验收。项目及配套建设地下室、门卫室、围墙、给排水、道路及地面硬化、绿化、消防等附属设施基本完成。

④成本节约情况。项目实施从设计和建设施工都尽量从节约成本方面考虑，有效节约建设成本。

（2）效益指标完成情况分析。

①经济效益分析。项目建设未竣工，尚未形成经济效益指标产出。
②社会效益分析。项目建成后设置养老护理院、医养结合医疗和康复中心，开展“医养结合式”的社会化养老。医疗部分拟与柳江区中医医院开展合作，设置“老年病科”和“康复医学科”，为康养中心的医疗服务和康复服务提供保障，服务可以辐射柳州市区项目周边范围对象。

③生态效益分析。项目建设过程中达到环保要求。

④可持续影响分析。通过项目的实施，将进一步完善我区社会养老服务体系，并提升养老智慧化建设民生工程，项目建成后正常运营，为老人提供及时、便利、权威的医疗服务。把医疗和养老结合在一起，有病及时治疗,无病康复养老，有效解决了老人的养老及就医问题，不仅让老人“老有所依”，更让老人们“老有所医”，不断提升养老服务质量。

（3）满意度指标完成情况分析。

项目建设未竣工，未形成满意度指标产出。

四、自评发现的问题和改进措施

因受疫情和周边路网未建设的影响，未能如期竣工。下一步将积极协调解决影响项目建设进度问题的解决，做好项目实施的跟踪检查工作，定期对项目实施情况和经费使用情况进行跟踪检查，对能实现预期绩效目标的项目予以充分肯定，对进展慢，预期绩效目标较差的项目，及时进行协调和提出整改措施，确保项目实施工作正常运行。

五、自评工作建议
无。

六、自评结果应用情况
通过自评发现资金支出绩效存在的问题，采取强有力的整改措施，进一步加强对预算项目资金支出的督促和指导，压实项目预算绩效管理责任人的责任，以更好地落实全面实施预算绩效管理工作要求，不断提高专项债券资金的使用效益。

其他需要说明的问题

无。

附：2022-2023年度专项债券项目绩效自评表
                         柳州市柳江区民政局

                         　2024年7月4日

—16—


