附件1：

2024年度专项债券项目绩效自评表

项目编号（穿透式监测系统）
45020623ZW00000000006
项目名称
柳江区新兴工业园四方片区标准厂房项目
债券名称
2024年广西壮族自治区政府产业园区专项债券（五期）——2024年广西壮族自治区政府专项债券（二十一期）
项目单位
柳江新兴投资开发建设有限责任公司
项目单位主管部门
柳州市柳江区经济开发区管理委员会
项目性质	新建项目( ) 续建项目（√ ）
开竣工及收益实现时间	开工时间	2021年7月	竣工时间	2025年12月	项目收益实现时间	2026年
项目实施进度安排
项目计划建设周期为41月，已于2021年7月开工建设，预计于2025年12月底竣工。
项目资金来源及落实情况（万元）	资金来源	金额

（万元）	利率

（%）	占比

（%）	其中：已到位金额	到位时间	存量融资抵质押状况
合计	28381	-	无
其中：财政拨款（含预算内基建资金等）	其中: 中央	-
自治区	-
专项债券资金	11000	3.8%	38.76%	11000	202109
5000	2.21%	17.62%	3900	202410
自有资金	12381	-	43.62&	4031.14	202403
非政府债券融资资金
其中：银行贷款
其他融资资金
项目概况	建设地点	柳江区新兴工业园四方片区	建筑面积	102640.82平方米
立项依据	广西壮族自治区投资项目备案证明（项目代码:2101-450206-04-01-790416）
项目用途	目前四方片区已入驻企业大多为自投建厂，但是在园区自建厂区需要达到一定的标准和条件，现状情况致使很多中小型企业并未满足要求而无法入园，阻挡了中小企业的入驻，制约了四方片区工业的集聚发展。通过标准厂房的建设，为中小企业搭建发展平台，可以吸引中小企业向园区集中发展，达到优化土地资源配置。
可行性和必要性	产城融合产业转型升级与区域功能优化互推共进的需要，是推动产业结构调整、转型升级的需要。
实施（建设）内容	项目规划总用地面积约66666.86㎡(约100亩)，规划总建筑面积102640.82㎡，其中标准厂房建筑面积102640.82㎡。本项目建设内容为:标准厂房7栋，以及室外给排水等工程。
项目总体绩效目标
项目建设后为中小企业搭建发展平台，可以吸引中小企业向园区集中发展，达到优化土地资源配置。
中期绩效目标（2024-2032年）
项目建成后计划引入优质企业，培育园区经济增长点。
自评得分

（满分100分）	98	专项债券支出进度（10分）	8
项目绩效目标衡量指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	分值	完成情况简述	偏差原因及改进

措施
产出指标（50分。其中：产出数量、质量、时效、成本分别为20分、10分、10分、10分）	产出数量	已完成建筑厂房面积	102640.82平方米	20	已完成建筑厂房面积102640.82平方米
产出质量	项目单体验收合格率	≥95%	10	项目单体验收合格率达到95%
产出时效	项目建设完工率	≥95%	10	项目建设完工率达到95%
建设厂房工程数量	≥6
已完成建设厂房工程数量7栋
产出成本	按时还本付息率	≥90%	10	按时支付专项债利息55.25万元
企业租赁入驻数	≥1	10	已引进广西华力数智科技有限公司
项目绩效目标衡量指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	分值	完成情况简述	偏差原因及改进措施
效果指标（30分）	社会效益	改善周边基础设施条件	得到改善	10	目前周边基础设施已得到改善
生态效益	环评及水土保持达标	≥95%	10	已完成环评及水土保持监测
可持续影响	项目形成资产使用年限	50年	8	项目未达到竣工验收	24年专项债获得五千万资金，目前已到账资金3900万元，剩余1100万元未拨付到我公司账户
一级指标	二级指标	指标内容	指标值	分值	完成情况简述	偏差原因及改进措施

社会公众或服务对象满意度（10分）	——	社会公众满意度	≥95%	10	经调查，社会公众满意度达到95%
备注：1.“分值”列请按照一二级指标对三级指标进行赋分”，“完成情况简述”列请对该指标完成情况进行简要描述。未完成指标、超额完成指标、其他原因调减得分的必须填写“偏差原因及改进措施”。2.“专项债券支出进度”根据完成支出比例计分。3.定量指标得分:按照完成比例计分，完成指标值得满分；对未完成指标值或完成值高于指标值较多（30%及以上）的，要分析原因，属于年初指标值设定明显偏低造成的，应按照偏离度适度调减分值。定性指标得分:根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别计指标分值的 100%— 80%(含)、80%—60%(含)、60%—0%。