柳江区畜禽养殖污染防治规划

（2023-2027年）

（征求意见稿）
柳州市柳江区人民政府

二〇二三年四月
编制单位及人员

报告名称：柳江区畜禽养殖污染防治规划（2023-2027年）
组织单位：柳州市柳江区人民政府

编制单位：广西柳环环保技术有限公司
协作单位：柳州市柳江生态环境局   柳江区发展和改革局

柳江区农业农村局       柳江区乡村振兴局 

柳江区水利局           柳江区自然资源局 

柳江区财政局           柳江区统计局        

柳江区住房城乡建设局   柳江区城市管理行政执法局
柳江区拉堡镇人民政府   柳江区里高镇人民政府           

柳江区进德镇人民政府   柳江区土博镇人民政府           

柳江区成团镇人民政府   柳江区穿山镇人民政府           

柳江区三都镇人民政府   柳江区百朋镇人民政府   

参编人员：

技术审核：罗  天  广西柳环环保技术有限公司

技术审定：吴  璇  广西柳环环保技术有限公司

编制人员：何雨静  广西柳环环保技术有限公司               

陈青莲  广西柳环环保技术有限公司   
目  录

1

1总则

1

1.1指导思想

1

1.2规划原则

2

1.3规划编制依据

8

1.4规划对象、范围和规划期限

10

2区域概况

10

2.1自然气候条件

18

2.2社会经济状况

25

2.3生态环境概况

28

2.4畜禽养殖污染防治现状

60

3规划目标

60

3.1规划目标

61

3.2畜禽养殖环境承载力分析

77

3.3目标可实现性分析

81

4主要任务

81

4.1畜禽养殖污染治理总体要求

84

4.2提升畜禽粪污资源化利用水平

90

4.3建立健全台账管理制度

93

4.4强化环境监管

97

5重点工程

97

5.1畜禽粪污处理设施建设

98

5.2畜禽粪污集中处理设施建设

98

5.3田间配套设施建设

99

5.4监管体系建设

100

6工程投资估算与资金筹措

100

6.1工程投资估算

101

6.2资金筹措

104

7效益分析

104

7.1环境效益

105

7.2经济效益

105

7.3社会效益

107

8保障措施

107

8.1加强组织领导

107

8.2强化考核监督

108

8.3加大政策扶持

109

8.4强化科技支撑

110

8.5注重宣传引导


附图
附图1  柳江区行政区划图

附图2-1  柳江区中小河流水功能区一级区划图

附图2-2  柳江区中小河流水功能区二级区划图

附图3-1  柳江区畜禽养殖场现状分布图

附图3-2  柳江区畜禽养殖户现状分布图

附图4  柳江区畜禽养殖禁养区分布图

附图5  柳江区耕地、园地、林地、草地分布图

附图6  柳江区果菜茶种植基地、有机农业示范区分布图
附图7  柳江区畜禽养殖治理范围图

附图8  柳江区畜禽养殖污染防治重点工程布局图

附图9  柳江区种养结合粪污定向消纳空间布局图
附表

附表1-1   柳江区畜禽规模养殖场基本信息清单
附表1-2   柳江区畜禽规模养殖户基本信息清单

附表2   畜禽养殖场户粪污肥料化利用配套土地面积要求清单

附表3   规划期内拟整治畜禽养殖场户清单

附表4   畜禽养殖污染防治重点工程支持主体和内容清单

附表5   柳江区耕地、园地、林地、草地面积清单
1总则

1.1指导思想

以习近平生态文明思想为指导，根据《畜禽规模养殖污染防治条例》有关要求，柳江区人民政府按照广西壮族自治区生态环境部办公厅《关于加强农村生态环境保护促进乡村振兴的通知》工作部署，紧密结合《柳州市柳江区国民经济和社会发展第十四个五年规划纲要》、《柳江区生态环境保护“十四五”规划》，统筹环境保护与畜牧业发展，加快发展方式绿色转型，以种养结合为抓手，坚持政府主导、企业主体、市场化运作，完善畜禽粪污资源利用机制，强化畜禽养殖污染防治监管，持续提升畜禽养殖污染防治水平，保护和改善环境，促进畜牧业绿色循环发展，为实现乡村振兴战略提供有力支撑。
1.2规划原则

（1）统筹兼顾，强化监督。

综合考虑畜禽养殖污染现状、畜牧业发展需求、种养结合基础和经济发展状况等因素，明确畜禽养殖污染防治目标任务。加大环境监管执法力度，发挥监督执法倒逼作用。

因地制宜，分区施策   

统筹考虑自然环境、畜禽养殖类型、结构和空间布局，种植类型与规模、耕地质量、环境承载力、人居环境影响等因素，因地制宜、分区分类探索畜禽养殖污染防治路径。

种养结合，协同减排

以畜禽粪肥就近就地利用为重点，协同推进畜禽养殖污染治理与农业面源污染防治。结合种植规模和结构，科学测算畜禽粪肥养分供需情况，系统评估畜禽粪肥还田利用的经济性和可行性，合理选择畜禽养殖污染防治模式。

政府主导，多方联动

完善多方协调联动机制，强化地方政府主导、企业主体、社会组织和公众共同参与的畜禽养殖污染防治和畜禽粪污资源化利用体系。拓宽投融资渠道，加大政策支持力度，推动第三方服务等社会化运营模式健康发展。

1.3规划编制依据

1.3.1法律法规
《中华人民共和国环境保护法》（2015年1月1日实施）；
《中华人民共和国水污染防治法》（2018年1月1日起施行）；
《中华人民共和国大气污染防治法》（2018年10月26日修正）；
《中华人民共和国土壤污染防治法》（2019年1月1日起施）；
《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年4月29日修正）；

《中华人民共和国畜牧法》（2023年3月1日试行）；
《畜禽规模养殖污染防治条例》（2014年1月1日起施行）；

《中华人民共和国动物防疫法》（2021年1月22日修订）；

《中华人民共和国水法》（2016年7月2日修订）；

《中华人民共和国乡村振兴促进法》（2021年6月1日起施行）；

《中华人民共和国噪声污染防治法》（2022年6月5日起施行）；

《中华人民共和国水土保持法》（自2011年3月1日起施行）；

中华人民共和国环境影响评价法（2018年12月29日修正）；

《排污许可管理条例》（2021年3月1日起施行）；
《排污许可管理办法（试行）》（2019年8月22日修正）

《广西壮族自治区环境保护条例》（2016年9月1日起施行）；
《广西壮族自治区河道管理规定》（2000年12月2日起施行）；
《广西壮族自治区乡村清洁条例》（2016年1月29日起施行）；
《广西壮族自治区饮用水水源保护条例》（2017年1月18日起施行）；
《广西壮族自治区大气污染防治条例》（2019年1月1日起施行）；
《广西壮族自治区水污染防治条例》（2020年5月1日起施行）；
《广西壮族自治区土壤污染防治条例》（2021年9月1日起施行）；
《广西壮族自治区固体废物污染环境防治条例》（2022.7.1起施行）；
《广西生态保护红线管理办法(试行)》（桂政办发〔2016〕152号）；
《柳州市柳江流域生态环境保护条例》(2021年10月1日起施行)。
1.3.2标准规范
《农田灌溉水质标准》（GB 5084-2021）；
《土壤环境质量  农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 15618-2018）；
《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）；
《有机-无机复混肥料》（GB/T 18877-2020）；
《畜禽粪便监测技术规范》（GB/T 25169-2010）；

《畜禽粪便还田技术规范》（GB/T 25246-2010）；

《畜禽养殖污水贮存设施设计要求》（GB/T 26624-2011）；

《畜禽养殖污水采样技术规范》（GB/T 27522-2011）；

《畜禽粪便贮存设施设计要求》（GB/T 27622-2011）；

《畜禽粪便无害化处理技术规范》（GB/T 36195-2018）；

《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》（HJ 497-2009）；

《排污许可证申请与核发技术规范 畜禽养殖行业》（HJ 1029-2019）；

《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81-2001）;

《有机肥料》（NY/T 525-2021）;

《畜禽场环境污染控制技术规范》（NY/T 1169-2006）;

《沼肥施用技术规范》（NY/T 2065-2011）；
《畜禽粪便堆肥技术规范》（NY/T 3442-2019）；
《林下养鸡技术规程》（DB45/T1000-2014）；
《猪场生物安全体系技术规范》（DB45/T747-2011）；
《优质鸡发酵床养殖技术规程》（DB45/T1088-2014）；
《无公害生猪生产技术规范》（DB45/T917-2013）；
《肉鸭旱养技术规范》（DB45/T1219-2015）；
《肉兔养殖技术规范》（DB45/T1218-2015）；
《奶水牛养殖小区技术规范》（DB45/T345-2006）；
《鸡放牧养殖技术规范》（DB45/T601-2009）；
《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB 18599-2020)。
1.3.3政策文件

《国务院办公厅关于促进畜牧业高质量发展的意见》（国办发〔2020〕31号）；
《国务院办公厅关于加快推进畜禽养殖废弃物资源化利用的意见》（国办发〔2017〕48号）；
《农业面源污染治理与监督指导实施方案（试行）》（环办土壤〔2021〕8号）；
《关于进一步明确畜禽粪污还田利用要求强化养殖污染监管的通知》（农办牧〔2020〕23号）；
《关于促进畜禽粪污还田利用 依法加强养殖污染治理的指导意见》（农办牧〔2019〕84号）；
《关于做好畜禽粪污资源化利用跟踪监测工作的通知》（农办牧〔2018〕28号）；
《畜禽规模养殖场粪污资源化利用设施建设规范（试行）》（农办牧〔2018〕2号）；
《畜禽粪污土地承载力测算技术指南》（农办牧〔2018〕1号）；
《畜禽粪便土地承载力测算方法》(NY/T 3877-2021)；

《关于开展水环境承载力评价工作的通知》（环办水体函〔2020〕538号）；

《关于印发<畜禽养殖污染防治规划编制指南(试行)>的通知》(环办土壤函[2021]465 号)；

《关于进一步加快推进畜禽养殖污染防治规划编制的通知》（环办土壤函[2022]82 号）；

《关于进一步规范畜禽养殖禁养区划定和管理 促进生猪生产发展的通知》(环办土壤[2019]55 号)；

《关于进一步规范畜禽养殖禁养区管理的通知》(环办土壤函[2020]33 号)；

国务院办公厅《关于建立病死畜禽无害化处理机制的意见》(国办发[2014]47 号)；

关于印发《农业农村污染治理攻坚战行动方案（2021-2025年）》的通知（环土壤[2022]8 号）；

《广西壮族自治区人民政府办公厅关于印发广西畜禽规模养殖污染防治工作方案的通知》（桂政办发〔2015〕133号）；
《广西壮族自治区人民政府办公厅关于建立病死畜禽无害化处理机制的实施意见》（桂政办发[2016]27号）；
《广西水环境功能区划（修订）》（桂政函〔2016〕258号）；
《广西壮族自治区生态功能区划》（桂政办发（2008）8号）；
《广西“十四五”畜牧业高质量发展专项规划》（桂农厅发〔2022〕91 号）；

《广西生态环境保护“十四五”规划》（桂政办发〔2021〕145号）；

《广西壮族自治区人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（桂政发〔2020〕39号）；
《柳州市国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要主要目标和任务分工方案》（柳政发〔2021〕26号）；

《柳州市生态环境保护“十四五”规划》（柳政发〔2021〕35号）；

《柳州市重点流域水生生态环境保护“十四五”规划》（柳环发〔2022〕103号）；

《柳州市农业农村现代化发展“十四五”规划》（柳政发〔2022〕18号）；

《柳州市水功能区划》(柳政发〔2012〕78 号)；
《柳州市畜禽养殖禁养区划定方案（2020年修订）》（柳政规〔2021〕1号）；
《柳州市柳江区国民经济和社会发展第十四个五年规划纲要》；

《柳州市柳江区畜禽养殖禁养区划定方案（2021年修订）》（江政办发〔2021〕36号）；
《柳江区畜禽养殖环境污染防治专项帮扶工作方案》（柳江环联字〔2022〕2号）；
《柳州市人民政府关于“三线一单”生态环境分区管控的实施意见柳政规》〔2021〕12号。 

1.4规划对象、范围和规划期限

规划对象：本规划适用于柳江区境内的畜禽养殖污染防治的管理工作。规划中所称的畜禽，指在人工饲养条件下，以经济利用为目的的陆生动物，包括：猪、牛、羊、兔、犬、鸡、鸭、鹅等由国务院畜牧兽医主管部门公布的畜禽遗传资源目录中的动物。

国家和自治区对伴侣动物、观赏动物、竞技动物、实验动物等饲养管理另有规定的，从其规定。

畜禽规模养殖场：指达到广西壮族自治区人民政府办公厅关于印发《广西壮族自治区畜禽养殖场养殖小区备案管理办法的通知》（桂政办发〔2020〕46号）中确定的标准规模的畜禽集中饲养场所：

（1）生猪养殖场：年出栏500头以上或存栏300头以上；

（2）肉禽养殖场：年出栏10000只以上或存栏5000只以上；

（3）蛋禽养殖场：存栏2000只以上；

（4）奶牛养殖场：存栏100头以上；

（5）肉牛养殖场：年出栏50头以上或存栏100头以上；

（6）肉羊养殖场：年出栏100只以上或存栏100只以上；

（7）其他畜禽养殖场可按粪便排放当量折算后参照上述标准执行。

养殖户：指未达到畜禽养殖场标准的畜禽养殖户，达到生态环境部办公厅关于印发《畜禽污染防治规划编制指南（试行）的通知》，生猪设计出栏≥50头，奶牛设计存栏≥5头，肉牛设计出栏≥10头，蛋鸡/鸭/鹅设计存栏≥500羽，肉鸡/鸭/鹅设计出栏≥2000羽的养殖户。

规划范围：柳江区行政区划范围，柳江区现辖包括拉堡镇、百朋镇、成团镇、三都镇、里高镇、进德镇、穿山镇和土博镇共8个镇，行政区域面积1773平方公里。

规划期限：本规划基准年2022年，规划期限为5年，即2023年至2027年。

2区域概况
2.1自然气候条件

2.1.1地理位置

柳江区位于柳州市区西南部，处于桂中盆地中心，地理坐标为108°54′10″~109°44′45″E，23°54′30″~24°29′00″N。东与鱼峰区白莲街道、里雍镇毗邻，东南部和南部与来宾市接壤，西与忻城县交界，西北与河池宜州相接，北与柳南区相邻。区位优势明显，交通网络发达。209、322国道穿境而过，桂柳、南柳、宜柳三条高速公路在柳江区交汇，湘桂、黔桂、枝柳铁路穿越辖区多个镇。柳州白莲机场亦位于柳江区境内，距柳江区行政中心不足7公里。

[image: image1.jpg]27}

g





图2.1-1柳江区地理位置图

2.1.2地形、地貌、地质

根据《柳州市柳江区水资源综合规划（2019-2035）》，柳江区境内呈岩溶地质和低丘陵地貌，山地面积占51%，平原面积占29%，丘陵面积为11%。柳江区地形西南高，标高300～600m；地势西南高，多山地；东部次高，多丘陵；中部低平，多平原。山脉属南岭山脉中的凤凰山脉，最高山为大仁山，海拔712m，在土博镇梅里村甘梅屯西南面。

全区岩溶地貌占绝对优势，其面积占全区80%以上，地貌成因类型主要分溶蚀堆积及侵蚀溶蚀两类，其次为非岩溶地貌的构造溶蚀、剥蚀类型，零星分布着一些河流侵蚀堆积类型。全区大致可以分为峰丛谷地区、峰林谷地和孤峰平原区、丘陵区三个区。峰丛谷地区位于柳江区的西部和南部，包括土博镇和里高镇全境、三都镇的2个村、百朋镇西部的9个村；峰林谷地和孤峰平原区位于柳江区中部，包括进德镇、拉堡镇、成团镇全境以及百朋镇的6个村、穿山镇的13个村；丘陵区主要位于柳江区东部，主要为穿山镇的林寺村一带，以丘陵为主，间有石山。

2.1.3气候特征

柳江区属亚热带季风气候，冬短夏长，气候温和。多年平均气温20.4℃；多年平均日照1621小时；雨量充沛，多年平均降雨量在1476.3mm，4～8月是多雨季，总降雨量占全年降雨量的73%，9月～3月是少雨季，总降雨量只占全年降雨量的27%。

2.1.4河流水系

柳江区境内河流属于珠江流域西江水系，包括西江干流的上游红水河及西江一级支流柳江，根据《柳州市柳江区辖区内16条流域面积50km2以上河流管理范围划定成果》（柳州市柳江区人民政府2020年10月）可知，柳江区境内集水面积在50km2以上的河流共有16条，其中红水河流域9条，柳江流域13条。

（1）红水河

红水河是西江的干流，上游称南盘江，发源于云南省沾益县马雄山，经广西西林、隆林、田林与贵州的兴义、安隆、册亨等至蔗香（双江口）与北盘江汇合后称红水河，流经乐业、天峨、南丹、东兰、巴马、都安、马山、忻城、来宾至象州县境的三江口。红水河流域总集水面积52600km2，河长659km，平均比降0.37‰。

红水河在柳江区境内集雨面积为928km2，涉及的河流主要有木吉河、三寨河、牛腊河、凤凰河、白诺河、穿山河、根伦河、定吉河等。

（2）柳江

柳江是珠江流域西江水系第二大支流，位于广西北部。发源于贵州省独山县里纳九十九滩，上游段称都柳江，由西北向东南流，经贵州三都、榕江、从江三县后，于八洛进入广西北部的三江县，在三江县老堡口与古宜河（也称寻江）汇合后称融江，河流折向南流，经融安、融水、柳城县，至凤山镇与支流龙江汇合后始称柳江，流向又变为由西北向东南流，经柳江区、柳州市、象州县，在象州县石龙镇三江口与红水河汇合流入黔江，于梧州注入西江。柳江流域总集水面积58398km2（其中广西境内42044km2，占总流域面积的72%；贵州境内面积15698km2，占流域总面积的26.9％，湖南境内面积656km2，占1.1％），干流河长750.5km，总落差1297m，平均坡降为1.7‰。都柳江为上游河段，融江为中游河段；龙江汇入后的柳江为下游河段，河长202.5km，落差35.5m，平均坡降0.18‰。

柳江在柳江区境内集雨面积约1695km2，涉及的主要河流有流山河、社冲河、大桥河、龙兴河、拉堡河、三千河、大布河、瓜楼河等。

大桥河（又名响水河）是柳江区境内流域面积最大的一条河，是柳江右岸一级支流，发源于柳江区里高镇三斗村旁的岩溶峰丛，流经柳州市柳江区、柳南区、鱼峰区，于柳州市大桥园艺场附近与右侧支流都乐河汇合后称响水河，向东流经2km后汇入柳江，全流域集雨面积731km2，主河道长度63km，平均坡降2.32‰。其较大的支流有都乐河、拉堡河（九曲河）等。

柳江区各主要河流基本情况见下表。柳江区主要河流水系见图2.1-2。

表2.1-1 柳江区主要河流特征值表

	序号
	流域名称
	河流

名称
	流域面积（km2）
	其中柳江区境内
	上一级河流

	
	
	
	
	流域面积（km2）
	河流长度（km）
	

	1
	红水河流域
	木吉河
	119
	/
	38.97
	北之江

	2
	
	三寨河
	59.5
	/
	2.60
	北之江

	3
	
	牛腊河
	162
	/
	24.43
	北之江

	4
	
	凤凰河
	695
	108
	37.60
	西江

	5
	
	白诺河
	91.2
	91.2
	20.50
	凤凰河

	6
	
	穿山河
	471
	/
	124.49
	西江

	7
	
	根伦河
	83.8
	83.8
	27.4
	穿山河

	8
	
	定吉河
	68.7
	68.7
	61.2
	穿山河

	9
	柳江流域
	流山河
	211
	211
	23.20
	龙江

	10
	
	社冲河
	55.5
	55.5
	4.29
	凤山河

	11
	
	大桥河
	731
	715
	102.3
	柳江

	12
	
	龙兴河
	89.3
	89.3
	54.14
	大桥河

	13
	
	拉堡河
	92
	92
	58.40
	大桥河

	14
	
	三千河
	292
	292
	110.70
	大桥河

	15
	
	大布河
	105
	105
	33.04
	三千河

	16
	
	瓜楼河
	53.9
	53.9
	31.7
	三千河


[image: image9.png]



2.1.5植被覆盖

全柳江区森林植被类型属亚热带常绿阔叶林。由于长期的开荒、樵采等人为活动反复干扰以及不合理的开发利用，县境内原生植被多已不复存在，现存植被主要由次生天然植被和人工植被组成。按成土母质不同可分为土山植被和喀斯特石灰岩植被。土山土层深厚，易于植树造林，多为杉木林、马尾松林、桉树林、油桐林、油茶林及多类

经济林。常见的灌木有算盘子、黄荆、鬼灯笼、桃金娘、野牡丹等。草本植物多为铁芒萁、白茅、野古草等。喀斯特石灰岩植被立地条件较差，加上受人为破坏严重，植被恢复困难，已退化成落叶阔叶林、灌丛、灌草丛、草丛，石山地区残存的典型森林—常绿落叶阔叶林树种主要是壳斗科青冈属植物，落叶树种主要为榆科朴属、榆属、桦木科化香属等植物。常见的灌丛有老虎刺、龙须藤、红背山麻杆、黄荆、灰毛浆果楝等，其他伴生种有竹叶花椒、金丝桃、马桑、亮叶崖豆藤等。

2.1.6土壤特征

受地形地貌的限制和人为活动的影响，柳江区西、南、东部地区土地瘠薄，地形坡度较大，耕作比较困难，相当一部分耕地要退耕还林；中部虽土地肥沃，地势平坦，水利设施齐全，但人口密度大，人均耕地少，绝大部分后备土地资源已被开发利用。区内主要成土母质主要有红土母质、洪积物、河流冲积物、基性结晶岩类残积物、砂岩类残积物和碳酸盐岩类残积物等。

柳江区土壤类型主要有水稻土、红壤、石灰（岩）土、粗骨土等四个土类，其中红壤成酸性，质地黏重，pH4.0~5.0之间，盐基不饱和，缺磷钾，土壤土层厚重，养分中等，有机质含量可达2~6%，主要分布于县境东南部；石灰土多由碳酸盐岩溶蚀残余物发育而成的，pH6.0~8.5之间，土层厚度较薄，有机质分解较快，腐殖质积累作用较微弱，有机质含量较低。

柳江区耕地有机质含量范围在10.1~72.7g/kg,平均25.9g/kg,总体属于中等含量水平，但地块之间差异较大，旱地土壤有机质含量总体低于水田；耕地土壤pH范围3.81-8.05，总体平均值5.98，属于弱酸性土壤，但地块之间差异较大，旱地土壤pH总体低于水田，强酸性土壤大部分都属于旱地。

柳江区土壤类型分布图见图2.1-3。

[image: image14.jpg]P R e
whkd dini
i | RERR | AR





图2.1-3  柳江区土壤类型分布图

2.2社会经济状况

2.2.1行政区划

柳州市柳江区原为柳州市柳江县，2016年3月30日国务院同意撤销柳江县，设立柳州市柳江区。2017年1月6日，柳江区正式挂牌成立。根据自治区行政区划调整，2018年5月31日，将柳江区里雍镇、白沙镇划入鱼峰区管辖；2019年5月21日，将柳江区的流山镇、洛满镇划入柳南区管辖。经行政区划调整后，柳江区现辖包括拉堡镇、百朋镇、成团镇、三都镇、里高镇、进德镇、穿山镇和土博镇共8个镇，行政区域面积1773平方公里。柳江区行政区划图详见附图1。

2.2.2产业类型

根据《柳州市柳江区国民经济和社会发展第十四个五年规划纲要》，柳江区未来五年的发展，需要准确把握新时代西部大开发全面启动，粤港澳大湾区、珠江—西江经济带建设加快推进，西部陆海新通道等重大工程深入实施，柳州推进“三大建设”、构建“八大体系”、优化提升“一主三新”城市发展格局做出的系列重大战略部署，为柳江实现高质量发展带来多种叠加发展机遇，更加注重产业发展的提质增效、新型城镇化的统筹协调、区域发展的高度融合、生态文明的加快建设和社会民生的持续改善。

建设柳州西南片区产业融合发展示范新城

“十四五”时期，统筹安排城市资源，健全城镇规划体系，合理布局产业空间，重点围绕柳江新城及新兴工业园区的规划开发和建设，构建规划面积100平方公里以上、建成区面积45平方公里、居住人口45万人以上，形成产业集聚、要素集聚、人口集聚，彰显创新创业、绿色低碳、生态文明、幸福宜居的示范新城区。

打造广西智能家电产业集聚区

全力加快推进粤桂智能家电产业集聚区建设，形成开发面积10000亩以上、产业链供应链集聚发展，总投资超100亿元、工业总产值超300亿元的智能家电产业集聚区；通过10年左右的培育，打造广西新的千亿产业集聚区。

打造区域先进制造业基地

巩固提升汽车及零部件、机械制造、大健康三大引擎产业，着力壮大智能家电、先进装备制造、电子信息等新经济新业态新模式，促进各类要素资源向集聚区集中，提升产业集聚发展的质量和效益，推动工业创新升级，打造区域先进制造业基地。

打造区域空铁现代物流集聚区

依托白莲机场、铁路交通为基础，大力发展现代空港物流、商贸物流、现代金融、电子商务等现代服务业，全面建成顺丰创新产业园、京东物流、通达科技物流等现代物流园区，全面提升柳州·毅德商贸物流城、广西长乐物流园等物流项目建设，打造形成航空、铁路、公路等多种运输方式有效衔接、联运快递融合、高端产业集群，具有空港经济特色和物流分拨中心功能的现代物流集聚区。

（6）打造广西全域旅游示范区。以大力推进乡村休闲旅游为重点，围绕完善基础设施，提升品牌品质，开拓新产品新业态为主线，大力发展农业观光、生态休闲、民俗旅游、体验农业等多种类型的乡村旅游业，重点实施“一都米”原乡文化旅游、百朋莲花特色小镇、酒壶山休闲农业生态旅游区以及岜公塘湿地公园、百朋荷苑景区提升5A级景区等重大项目建设，完善游客集散中心、汽车营地等一批配套旅游设施；推进现代农业与文化旅游融合发展，打造拉堡—进德—百朋—三都—里高—土博、成团—百朋—拉堡—进德—穿山的全域旅游精品线路。

（7）打造广西现代农业产业集聚区

以丰富的土地资源和日益增长的城市需求为支撑，加快转变农业发展方式，大力发展特色农业，积极发展特色水果、名优蔬菜、优质畜牧水产、桑蚕、食用菌、林下种养等特色高效农业，大力发展农村电子商务，重点推广“互联网+农业”，培育发展休闲观光、生态循环、创意体验等新型农业业态，打造广西现代农业产业基地。

2.2.3经济指标

按照年报数，2022年柳江区生产总值(GDP)298.96亿元，比上年同期增长0.5%。其中，第一产业增加值51.24亿元，增长4.9%；第二产业增加值90.35亿元，下降3.7%；第三产业增加值157.38亿元，增长1.5%。按常住人口计算的人均地区生产总值为59020元，比上年增长0.2%。全年农林牧渔业总产值83.78亿元，比上年增长5.14%。

全年主要农产品产量情况：粮食总产量10.54万吨，比上年增长0.34%；甘蔗产量105.57万吨，下降19.49%；蔬菜产量107.76万吨，增长4.28%；水果产量19.57万吨，增长5.4%，水产品产量1.0万吨，增长1.64%；肉类总产量4.10万吨，增长5.2%，其中，猪肉产量2.77万吨，增长7.1%。牛肉和羊肉产量分别为0.29万吨和0.12万吨，分别增长0.6%、8.9%。禽肉产量为0.80万吨，下降0.5%，禽蛋产量0.14万吨，增长7.6%。

规模以上工业增加值60.08亿元，下降8.2%。规模以上工业实现营业收入253.41亿元，下降2.0%；利税总额13.96亿元，下降35.5%；利润总额9.98亿元，下降38.3%；营业收入利润率3.8%，下降2.2个百分点。全年批发零售商品销售总额174.52亿元，比上年增长12.1%。社会消费品零售总额77.40亿元，下降25.0%。按销售地区分，城镇零售57.60亿元，下降1.1%，乡村零售19.80亿元，下降56.0%。分行业看，商品零售额70.10亿元，比上年下降24.9%；餐饮收入7.30亿元，下降26.2%。

全年完成固定资产投资比上年增长20.9%。财政收入12.66亿元，比上年下降49.6%(未剔出不可比因素，下同)，其中，一般公共财政预算收入7.36亿元，下降51.2%，一般公共财政预算支出23.4亿元，下降26.7%。　

2.2.4水资源利用现状

根据《柳州市柳江区水资源综合规划（2019-2035）》，柳江区城区（拉堡镇、进德镇）临江而建，目前已划入柳州市辖区，供水由柳州市市政供水管网统一供水，供水水源为柳江；各乡镇除成团镇取水水源为地表水（北弓水库）外，其余乡镇取水水源均为地下水和一些分散的小型集中供水工程，枯水年份干旱缺水，抗旱能力不足。随着社会经济的日益发展对水资源需求越来越大，现状供水方式已难以满足社会经济用水需求。

从水资源利用量分析，柳江区水资源总量较为丰富，但现状水资源开发利用程度较低，不能完全满足柳江区生产供水供水保证率要求，主要原因为水资源时空分布不均、水资源配置不合理。如柳江区拉堡镇、土博镇等，其柳江支流左右岸分布有较多农田，但只有小型的蓄引提工程，调节能力差，用水高峰期灌溉用水难以保障，主要为工程性缺水。

随着区域经济社会的不断发展，需水量逐年增加，但随着供水基础设施的不断完善，供水量和供水保证程度也将逐年提高。柳江区多年平均供水量由基准年的2.56亿m3上升到2035年的2.86亿m3，满足各行业用水需求。柳江区2035年多年平均供水量占柳江区（调整行政区划后）多年平均水资源量16.05亿m3的 17.8%，水资源开发利用程度增加，但仍小于28.6%的可开发利用率，在新增水源和供水工程建成的情况下，规划水平年2035年生活、工业以及城镇生态需水要求均能满足，农业供水亦能基本满足保证率要求。柳江区水资源量充分利用的情况下，能为本地区经济社会发展提供水资源保障。

2.2.5土地利用特征

2022年，柳江区行政区划面积1773公顷，其中耕地38414.44公顷（57.62万亩）、园地5070.05公顷（7.61万亩）、林地113642.15公顷（170.46万亩）、草地2225.13公顷（3.34万亩）。
管辖三伯岭、龙汉岭、冲马岭、鹿岭4个国有林场。用材林主要有松木、杉木、桉木、荷木、樟木、香椿、苦楝、椎木、桉树、泡桐木等。经济林有油茶、柑橘、沙田柚、龙眼、柿、桃、李、梨等。全区森林覆盖率为62.51％。

2.2.6畜禽粪污资源化利用相关产业发展情况

柳江区主要按照“源头减量、过程控制、末端利用”的原则，推广“政府支持、企业主体、市场化运作”模式，以种养结合、循环利用为主要方向，多措并举推进畜禽粪污资源化利用。

就地就近利用模式

对于有配套农田的规模养殖场，采取“就地处理、就近还田”畜禽粪污资源化利用模式，养殖粪污经过沼气池、发酵罐、粪污储存塘或粪污储存池等粪污处理设施设备进行无害化处理，就地就近还田利用，同时配套有机肥生产工序，将畜禽粪便制成有机肥外售。例如：广西中丹种猪有限公司中丹种猪广西繁育产业化示范园(折算年存栏6万头生猪)，与广西壮族自治区百朋种畜场签订灌溉协议，提供消纳地共计8900亩（甘蔗、桉树、果树等），为其提供优质液态有机肥，减少种植端生产成本及化肥施用量，主要在农灌区铺设PE灌溉管，采用喷灌方式进行灌溉，粪便则在密闭发酵过中高温好氧发酵制成有机肥原料外售。

   （2）有机肥利用产业
 以专业生产有机肥为主要目的，利用粪污运输车对一定区域内 的养殖场粪便和粪水进行全量化收集，通过加工生产有机肥外售，实现农业废弃物能源化利用。柳江区已建成的有机肥厂有3家，具体生产情况见下表。

表2.1-1  柳江区有机肥生产企业一览表

	序号
	企业名称
	地址
	设计生产

规模
	2022年

实际产量
	生产原料

	1
	柳州绿威生物有机肥有限公司
	穿山镇

小山汤家岭
	5000t/a
	3000t/a
	鸡粪

	2
	广西通茂农业科技有限公司
	穿山镇芳塘屯
	15000t/a
	6000t/a
	糖蜜、酒糟、猪粪

	3
	广西里湾生态农业科技有限公司进德分公司
	进德镇琼林村塘岸屯村民小组集体用地
	5000t/a
	5000t/a
	鸡粪


柳江区范围内有机肥厂主要回收鸡粪、猪粪用于生产有机肥，但生产规模较小，无法满足柳江区范围内粪肥消纳需求。

（3）相关产业发展规划

根据《柳州市柳江区国民经济和社会发展第十四个五年规划纲要》，十四五期间，柳江区推动畜禽粪污、农作物秸秆等农业废弃物资源化利用。推行“稻+稻+菜”、“稻+稻+绿肥”、“稻田+螺蛳 （小龙虾） ”、林下种植 （养殖）、畜禽粪污资源化利用等新模式。大力实施柳江区畜禽粪污资源化利用整县推进项目（实施生猪规模养殖场的粪污处理及利用设施建设覆盖率达100%，畜禽粪污综合利用率达到94%以上）。开展柳江区面源污染综合治理工程，因地制宜建设畜禽养殖污染治理、农业废弃物循环利用等工程，治理农业面源污染。

（4）副产物沼气利用产业

畜禽养殖厌氧发酵过程会产生沼气，根据《柳州市柳江区2022年沼气安全生产管理项目实施方案》，柳江区沼气安全生产调查的数据显示，柳江区现有户用沼气池735户，沼气工程3处。沼气主要来源于畜禽养殖户或酿酒，主要利用于自家作为燃料使用，部分养殖场用作生产发电使用。
2.3生态环境概况

2.3.1区域水环境质量状况

（1）地表水环境功能区划

根据《柳州市水功能区划》（2012年）中水功能区划成果可知，柳江区辖区范围内一级水功能区具体见表2.3-1和附图2-1，二级水功能区见表2.3-2和附图2-2。

表2.3-1  柳江区一级水功能区划
	序号
	名称
	范围
	长度
	水质目标
	备注

	1
	凤凰河柳江

保留区
	上自河源，下至柳江区与来宾市兴宾区行政交界处（柳江区百朋镇社村康村屯）
	15.8km
	Ⅲ类
	柳江区境内河段为凤凰河源头河段，目前开发利用程度较低

	2
	穿山河柳江

开发利用区
	上自河源，下至柳江、象州行政交界处
	51.2km
	按二级区划

执行
	穿山镇主要的工业、农业、饮用用水区

	3
	柳江－柳州市

开发利用区
	上自河源，下至大桥河入柳江口
	57.7km
	按二级区划

执行
	三都、进德、成团较为集中的农业、工业用水区

	4
	龙兴河柳江

开发利用区
	上自源头，下至龙兴河汇入大桥河口
	26.7km
	按二级区划

执行
	成团镇较为集中的用水区

	5
	拉堡河柳江

开发利用区
	上自源头，下至拉堡河入大桥河口
	23km
	按二级区划

执行
	成团、拉堡等各镇、村屯主要的饮用、工业、农业用水区，也是拉堡镇主要的退水通道

	6
	都乐河柳江－柳州市开发利用区
	上自河源，下至都乐河入大桥河口（柳州市大桥村 龙珠屯）
	45km
	按二级区划

执行
	流经百朋、进德、柳州市区，是沿江两岸主要的农业、工业、景观娱乐用水区

	7
	百朋河柳江

开发利用区
	上自河源，下至百朋河入三千河口
	13km
	按二级区划

执行
	百朋相对集中的农业用水区


表2.3-2 柳江区二级水功能区划
	序号
	名称
	范围
	长度
	水质

目标
	备注

	1
	穿山河穿山饮用、农业用水区
	上自穿山河源头（柳江区穿山镇木团村），下至穿山镇
	24.8km
	Ⅲ类
	该区内有穿山雄良水厂，农业取水口有土桥电灌站、大渡河取水口等10多处，年取水量1330万m3，农业灌溉面积0.68万亩

	2
	穿山河穿山工业、农业用水区
	上自穿山镇，下至定吉河汇合口
	21.6km
	Ⅳ类
	为穿山镇工业集中用水区，年取水量170万m3；农业取水口主要有龙村水库、官塘水库、龙团水库、朝南电灌站取水口等近20处，年取水量3550万m3，农业灌溉面积1.06万亩。

	3
	穿山河柳江

过渡区
	上自穿山河与定吉河汇合口，下至柳江、象州县界行政交界处
	4.8km
	Ⅲ类
	该区主要为协调柳州、来宾市用水关系，下游水质要求高于上游。

	4
	定吉河定吉农业用水区
	上自河源（柳江区穿山镇武岗村），下至定吉河入穿山河口
	25km
	Ⅳ类
	主要为沿河两岸村屯的农业用水区

	5
	大桥河木罗农业、工业

用水区
	上自河源（柳江区里高镇拉洪村三斗水库尾），下至拉堡镇木罗村
	29.5km
	Ⅲ类
	为沿河两岸的三都镇、成团镇、进德镇、百朋镇等各镇村屯主要的农业用水区

	6
	大桥河大桥园艺场工业、农业用水区
	上自拉堡镇上布远村，下至入柳江口
	16.5km
	Ⅳ类
	为柳江区、柳州市沿河企业及村屯工农业用水区，同时也是柳江区废污水的退水通道

	7
	龙兴河成团农业、工业

用水区
	自三都镇龙屯西北约3.5 km至入大桥河口（拉堡镇木罗村）
	26.7km
	Ⅲ类
	成团镇主要的农业用水集中区，主要有工农中型水库、白露村滚水坝、拉寨引水坝、大王引水坝取水口等近50处，年取水量5600万m3，农业灌溉面积2万亩。

	8
	拉堡河北弓水库饮用水源区
	上自北弓水库库尾，下至水库坝首，水库面积0.9km2
	总库容1214万m3，有效库容1040万m3，集水面积6.8km2
	Ⅱ类
	供水范围为成团镇、进德镇、百朋镇等各镇。

	9
	拉堡河成团-拉堡工业、景观娱乐用水区
	上自北弓水库坝首，下至拉堡河入大桥河口（拉堡镇上布远村
	23km
	Ⅳ类
	为拉堡工业、景观、

农业用水区

	10
	三千河三千农业、景观娱乐用水区
	都乐河上游河段（称三千河），上自柳江区百朋镇高占村弄江屯，下至进德镇三千村
	33.5km
	Ⅲ类
	流经柳江区百朋镇、进德镇等各镇，农业取水口较多

	11
	都乐河都乐景观娱乐、农业用水区
	上自柳江县进德镇三千村，下至柳州市郊区大桥村龙珠屯
	11.5km
	Ⅲ类
	区内有国家4A级都乐风景区，农业年取水量约120万m3，工业取水有广西农垦糖业集团柳兴制糖有限公司，年取水量35万m3。区内有柳江区新兴工业园污水处理厂排污口、广西农垦糖业集团柳兴制糖有限公司排污口等，年排放量215万m3。

	12
	百朋河百朋农业、工业用水区
	自江县百朋镇炉村至入三千河口
	13km
	Ⅲ类
	为百朋镇沿河相对集中的农业用水区，主要有恭桐水库、泗浪水库、林青电灌站等取水口近30处，年取水量约1500万m3，农业灌溉面积1.17万亩。

	13
	流山河流山农业、工业用水区
	河源（柳江区土博镇可故村）至入龙江口
	22km
	Ⅲ类
	有约10km断面位于柳江区辖区范围内


根据柳州市生态环境局2022年1月至12月柳州市地表水水质信息公开报告可知，2022年，各监测断面除总氮、粪大肠菌群偶有超标（总氮、粪大肠菌群项目不参与评价）外，所测24个断面（其中柳江5个断面）水质1-12月均达到或优于GB3838-2002《地表水环境质量标准》III类水质标准。

根据《柳江区农村生活污水治理专项规划（2021-2035）》中于2020年4月至5月对柳江区内的三千河、矮山河、大布河、龙兴河、可南河、北之江、穿山河、大桥河等河流共布设了15个水质监测断面；以及柳州市柳江区九曲河2022年8月至12月水质监测结果可知，
各监测断面基本监测因子均满足GB3838-2002《地表水环境质量标准》III类标准。

2.3.2区域环境空气质量状况

根据柳江区2022年1月至12月空气质量月报，柳江区二氧化硫年均浓度13微克/立方米，二氧化氮年均浓度23微克/立方米，可吸入颗粒物（PM10）年均浓度54微克/立方米，细颗粒物（PM2.5）年均浓度34微克/立方米，一氧化碳浓度1.3毫克/立方米，臭氧浓度121微克/立方米，均达到GB3095-2012《环境空气质量标准》二级标准要求。

2.3.3区域土壤环境质量状况

根据搜集近3年柳州市生态环境状况公报，柳州市土壤环境质量总体稳定，农用地安全利用和严格管控面积达到国家考核要求，污染地块安全利用率达到95%以上；全市未发生因耕地土壤污染导致农产品质量超标且造成不良社会影响的事件，未发生因疑似污染地块或污染地块再开发利用不当且造成不良社会影响的事件。

2.4畜禽养殖污染防治现状
2.4.1畜禽养殖现状

2.4.1.1畜禽养殖分布情况

根据柳州市柳江生态环境局、柳江区农业农村局按照《柳江区畜禽养殖环境污染防治专项帮扶工作方案》（柳江环联字〔2022〕2号）2022年5月至7月全面排查数据，并结合补充调查统计，柳江区截止到2022年末共有规模化养殖场72个，养殖户127个。主要分布在成团镇、穿山镇、进德镇、百朋镇、三都镇、土博镇、里高镇等7个镇。养殖品种主要为生猪、肉禽（鸡、鸭、鹅）、蛋禽（鸡、鸭）、肉牛（黄牛、水牛）、肉羊等。

柳江区畜禽养殖分布情况具体见下表。

表2.4-1  柳江区2022年末规模化畜禽养殖场情况统计表  

	序号
	所属镇
	养殖场数量（个）
	生猪（年出栏500头以上

或存栏300头以上）
	肉禽（肉禽年出栏10000只以上或存栏5000只以上）
	蛋禽（年存栏2000只以上）
	肉牛

（年出栏50头以上或存栏100头以上）
	羊

（年出栏100只以上或存栏100只以上）

	
	
	
	
	肉鸡
	肉鸭
	蛋鸡
	蛋鸭
	
	

	
	
	
	养殖场数量（个）
	存栏量

（万头）
	出栏量

（万头）
	养殖场数量（个）
	存栏量（万羽）
	出栏量

（万羽）
	养殖场数量（个）
	存栏量（万羽）
	出栏量

（万羽）
	养殖场数量（个）
	存栏量（万羽）
	养殖场数量（个）
	存栏量（万羽）
	养殖场数量（个）
	存栏/出栏（头）
	养殖场数量（个）
	存栏/出栏（头）

	1
	穿山镇
	43
	35
	31.0664
	56.1394
	1
	2.5
	5.0
	3
	2.4
	9.6
	3
	26
	1
	0.58
	0
	0
	0
	0

	2
	进德镇
	6
	5
	4.19
	6.076
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	103
	0
	0

	3
	百朋镇
	8
	6
	6.8786
	15.092
	1
	3
	6
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	250

	4
	成团镇
	8
	4
	1.005
	1.14
	1
	10
	13
	1
	0.5
	1.5
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	2
	200

	5
	三都镇
	4
	2
	0.61
	1.22
	1
	0.9
	1.8
	1
	0.5
	0.5
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	6
	土博镇
	2
	1
	0.11
	0.2
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	150

	7
	里高镇
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	1.25
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	8
	合计
	72
	53
	43.86
	79.8674
	4
	16.4
	25.8
	5
	3.4
	11.6
	4
	27.25
	1
	0.58
	1
	103
	4
	600


备注：出栏量/存栏量均为设计量。

表2.4-2  柳江区2022年末畜禽养殖户情况统计表  

	序号
	所属镇
	养殖户数量（个）
	生猪

（设计出栏≥50头）
	肉禽（设计出栏≥2000羽）
	肉牛（设计

出栏≥10头）
	羊（设计出栏≥20头）

	
	
	
	
	肉鸡
	肉鸭
	肉鹅
	
	

	
	
	
	养殖户数量（个）
	存栏量（头）
	出栏量（头）
	养殖户数量（个）
	存栏量（羽）
	出栏量

（羽）
	养殖户数量（个）
	存栏量（羽）
	出栏量

（羽）
	养殖户数量（个）
	存栏量（羽）
	出栏量

（羽）
	养殖户数量（个）
	存栏/出栏（头）
	养殖户数量（个）
	存栏/出栏（头）

	1
	穿山镇
	57
	16
	1921
	1861
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	16
	396
	25
	1048

	2
	进德镇
	20
	8
	755
	1710
	2
	5000
	8000
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	3
	72
	7
	298

	3
	百朋镇
	5
	4
	480
	640
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	80
	0
	0

	4
	成团镇
	12
	1
	30
	90
	3
	9000
	28000
	6
	14000
	51000
	1
	3000
	3000
	1
	40
	0
	0

	5
	三都镇
	15
	4
	309
	270
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	11
	217
	0
	0

	6
	土博镇
	18
	16
	1446
	1794
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	2
	85

	7
	合计
	127
	49
	4941
	6365
	5
	14000
	36000
	6
	14000
	51000
	1
	3000
	3000
	32
	805
	34
	1431


表2.4-3 柳江区2022年末畜禽养殖存栏情况汇总表（养殖场、养殖户）
	序号
	所属镇
	生猪存栏量（头）
	肉鸡存栏量（羽）
	肉鸭存栏量（羽）
	肉鹅存栏量（羽）
	蛋鸡存栏量（羽）
	蛋鸭存栏量（羽）
	肉牛存栏量（头）
	羊存栏量（头）
	折算猪当量

	1
	穿山镇
	312585
	25000
	24000
	0
	260000
	5800
	396
	1048
	326916 

	2
	进德镇
	42655
	0
	0
	0
	0
	0
	175
	298
	43638 

	3
	百朋镇
	69266
	30000
	0
	0
	0
	0
	80
	250
	70833 

	4
	成团镇
	10080
	109000
	19000
	3000
	0
	0
	40
	200
	15534 

	5
	三都镇
	6409
	9000
	5000
	0
	0
	0
	217
	0
	7692 

	6
	土博镇
	2546
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	235
	2640 

	7
	里高镇
	0
	0
	0
	0
	12500
	0
	0
	85
	534 

	8
	合计
	443541
	173000
	48000
	3000
	272500
	5800
	908
	2116
	467787


备注：根据《畜禽粪污土地承载力测算技术指南》（农业部办公厅，2018年1月15日），猪当量按存栏量折算：100头猪相当于30头肉牛、250只羊、2500只家禽。

2.4.1.2规模化畜禽养殖场基本情况

（1）规模化畜禽养殖场分布情况
据调查，柳江区2022年末规模化畜禽养殖场共计72家，主要分布在穿山镇、成团镇、百朋镇、进德镇、三都镇、土博镇和里高镇共7个镇。其中有54家养殖场认证为广西畜禽现代生态养殖场，达到生态养殖标准占比为75%。根据上表统计结果，以猪当量计算柳江区畜禽养殖规模化率为98%（规模化养殖场的存栏数占该地区总存栏的百分比）。各镇规模化畜禽养殖场分布情况见如下图。

[image: image2.png]& &

ow B L BRER

Flig

FEHHE (D)





       图2.4-1  柳江区各镇规模化畜禽养殖场分布情况      
（2）规模化畜禽养殖场养殖种类

柳江区规模化养殖场主要养殖种类为生猪、肉禽、蛋禽、肉牛和羊等，其中生猪养殖场数量占全区规模化养殖场数量的73.61%，肉禽养殖场占数量占全区规模化畜禽养殖场数量的12.50%，蛋禽养殖场占全区规模化畜禽养殖场数量的6.94%，肉牛养殖场占全区规模化畜禽养殖场数量的1.39%，羊养殖场占全区规模化畜禽养殖场数量的5.56%。

[image: image3.png]



图2.4-2  柳江区规模化畜禽养殖场养殖种类分布图
2.4.1.3畜禽养殖户基本情况

（1）畜禽养殖户分布情况
据调查，柳江区2022年末畜禽养殖户共计127家，主要分布在穿山镇、成团镇、百朋镇、进德镇、三都镇、土博镇共6个镇，各镇畜禽养殖户分布情况见如下图。

[image: image4.png]FEPHE (D)

“
I :
=

Flig

HiER

=1 Jizei =}





         图2.4-3  柳江区各镇畜禽养殖户分布情况
（2）畜禽养殖户养殖种类

柳江区畜禽养殖户主要养殖种类为生猪、肉禽、肉牛和羊等，其中生猪养殖户数量占全区畜禽养殖户数量的38.58%，肉禽养殖户占数量占全区畜禽养殖户数量的9.45%，肉牛养殖户占全区畜禽养殖户数量的25.2%，羊养殖户占全区畜禽养殖户数量的26.77%。

[image: image5.png]o
v




图2.4-4  柳江区畜禽养殖户养殖种类分布图

2.4.2污染防治现状

2.4.2.1畜禽养殖污染物排放情况

（1）畜禽养殖粪便排泄系数

对于畜禽粪便排泄系数，参考农业出版社出版的《农业技术经济手册》中有关排泄系数，具体见下表。《农业技术经济手册》中无羊、鹅粪便排泄系数，根据《排污许可证申请与核发技术规范 畜禽养殖行业》（HJ 1029-2019）1只鹅折算成2只鸡（肉鹅折算成肉鸡），3只羊折算成1头猪，折算其粪便排泄系数具体见下表。
表2.4-4  畜禽粪便排泄系数

	项目
	单位
	牛
	猪
	鸡
	鸭
	羊*
	鹅*

	粪
	公斤/天
	20.0
	2.0
	0.12
	0.13
	2.6
	0.24

	
	公斤/年
	7300.0
	398.0
	25.2
	27.3
	950
	50.4

	尿
	公斤/天
	10.0
	3.3
	——
	——
	——
	——

	
	公斤/年
	3650.0
	656.7
	——
	——
	——
	——

	饲养周期
	天
	365
	199
	210
	210
	365
	365


（2）畜禽养殖水污染物产污系数

根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（生态环境部公告2021年第24号），畜禽养殖业水污染物产生量采用产污系数法核算。 

污染物产生量：第i类畜禽养殖的水污染物产生量等于第i类畜禽的养殖量乘以产污系数，畜禽养殖业的水污染物产生量等于5类（生猪、奶牛、肉牛、蛋鸡、肉鸡）畜禽养殖的污染物排放量之和。某项水污染物产生量公式如下：

[image: image6.png]= -3
Qyzrs= @ige™ Fymet Qopnpe X fypnp) x10

Qzr= z Qs
T




其中：Qij畜产指某省第i类畜禽养殖第j项污染物产生量(单位：吨)   qi规模指某省第i类畜禽规模化养殖场的存栏量(单位：头/羽)；

fij规模指某省第i类畜禽规模化畜禽养殖第j项污染物产污系数 (单位：千克/头(羽))；

qi养殖户指某省第i类畜禽养殖户存栏量(单位：头/羽)；

fij养殖户指某省第i类畜禽养殖户第j项污染物产污系数(单位：千 克/头(羽))；

Qj畜产指某省畜禽养殖第j项污染物产生量(单位：吨) 。

广西壮族自治区畜禽养殖排污系数见下表。《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中无鸭、鹅、羊水污染物产污系数，根据《排污许可证申请与核发技术规范 畜禽养殖行业》（HJ 1029-2019）1只鸭折算成1只鸡（蛋鸭折算成蛋鸡，肉鸭折算成肉鸡），1只鹅折算成2只鸡（肉鹅折算成肉鸡），3只羊折算成1头猪，折算其产污系数见下表。

表 2.4-5  广西壮族自治区畜禽养殖产污系数表
	类型
	种类
	COD 
	总氮
	氨氮
	总磷

	畜禽规模化

排污系数
	生猪(千克/头)
	69.087
	4.139
	0.713
	1.196

	
	肉牛(千克/头)
	974.149
	23.941
	5.728
	3.960

	
	蛋鸡(千克/羽)
	8.586
	0.456
	0.253
	0.110

	
	肉鸡(千克/羽)
	1.749
	0.080
	0.001
	0.016

	
	蛋鸭(千克/羽)*
	8.586
	0.456
	0.253
	0.110

	
	肉鸭(千克/羽)*
	1.749
	0.080
	0.001
	0.016

	
	羊(千克/头)*
	23.03 
	1.38 
	0.24 
	0.40 

	畜禽养殖户

排污系数
	生猪(千克/头)
	69.1
	4.2
	0.7
	1.2

	
	肉牛(千克/头)
	1869.2
	50.3
	2.1
	13.4

	
	蛋鸡(千克/羽)
	9.6
	0.5
	0.02
	0.1

	
	肉鸡(千克/羽)
	1.5
	0.1
	0.003
	0.02

	
	肉鸭(千克/羽)*
	1.5
	0.1
	0.003
	0.02

	
	肉鹅(千克/羽)*
	3
	0.2
	0.006
	0.04

	
	羊(千克/头)*
	23.03 
	1.40 
	0.23 
	0.40 


根据以上污染物产生系数，计算出柳江区畜禽养污染物年产生情况见下表。

表2.4-6  柳江区生猪养殖污染物产生情况表

	序号
	所属镇
	养殖场存栏量（头）
	养殖户存栏量（头）
	总存栏量（头）
	猪粪（t/a)
	猪尿（t/a)
	COD（t/a)
	总氮（t/a)
	NH3-N（t/a)
	总磷（t/a)

	1
	穿山镇
	310664
	1921
	312585
	124408.83 
	205274.57 
	21595.58 
	1293.91 
	222.85 
	373.86 

	2
	进德镇
	41900
	755
	42655
	16976.69 
	28011.54 
	2946.92 
	176.60 
	30.40 
	51.02 

	3
	百朋镇
	68786
	480
	69266
	27567.87 
	45486.98 
	4785.39 
	286.72 
	49.38 
	82.84 

	4
	成团镇
	10050
	30
	10080
	4011.84 
	6619.54 
	696.40 
	41.72 
	7.19 
	12.06 

	5
	三都镇
	6100
	309
	6409
	2550.78 
	4208.79 
	442.78 
	26.55 
	4.57 
	7.67 

	6
	土博镇
	1100
	1446
	2546
	1013.31 
	1671.96 
	175.91 
	10.63 
	1.80 
	3.05 

	7
	合计
	438600
	4941
	443541
	176529.32 
	291273.37 
	30642.98 
	1836.12 
	316.18 
	530.49 


表2.4-7  柳江区肉牛养殖污染物产生情况表

	序号
	所属镇
	养殖场存栏量（头）
	养殖户存栏量（头）
	总存栏量（头）
	牛粪（t/a)
	牛尿（t/a)
	COD（t/a)
	总氮（t/a)
	NH3-N（t/a)
	总磷（t/a)

	1
	穿山镇
	0
	396
	396
	2890.80 
	1445.40 
	740.20 
	19.92 
	0.83 
	5.31 

	2
	进德镇
	103
	72
	175
	1277.50 
	638.75 
	234.92 
	6.09 
	0.74 
	1.37 

	3
	百朋镇
	0
	80
	80
	584.00 
	292.00 
	149.54 
	4.02 
	0.17 
	1.07 

	4
	成团镇
	0
	40
	40
	292.00 
	146.00 
	74.77 
	2.01 
	0.08 
	0.54 

	5
	三都镇
	0
	217
	217
	1584.10 
	792.05 
	405.62 
	10.92 
	0.46 
	2.91 

	6
	合计
	103
	805
	908
	6628.40 
	3314.20 
	1605.04 
	42.96 
	2.28 
	11.19 


表2.4-8  柳江区羊养殖污染物产生情况表

	序号
	所属镇
	养殖场存栏量（头）
	养殖户存栏量（头）
	存栏量（头）
	羊粪（t/a)
	COD（t/a)
	总氮（t/a)
	NH3-N（t/a)
	总磷（t/a)

	1
	穿山镇
	0
	1048
	1048
	995.60 
	24.14 
	1.47 
	0.24 
	0.42 

	2
	进德镇
	0
	298
	298
	283.10 
	6.86 
	0.42 
	0.07 
	0.12 

	3
	百朋镇
	250
	0
	250
	237.50 
	5.76 
	0.35 
	0.06 
	0.10 

	4
	成团镇
	200
	0
	200
	190.00 
	4.61 
	0.28 
	0.05 
	0.08 

	5
	土博镇
	150
	85
	235
	223.25 
	5.41 
	0.33 
	0.06 
	0.09 

	6
	合计
	600
	1431
	2031
	1929.45 
	46.77 
	2.83 
	0.47 
	0.81 


表2.4-9  柳江区家禽（鸡、鸭、鹅）养殖污染物产生情况表

	序号
	所属镇
	肉鸡
	蛋鸡
	肉鸭
	蛋鸭
	鹅
	家禽粪便（t/a)
	COD（t/a)
	总氮（t/a)
	NH3-N（t/a)
	总磷（t/a)

	
	
	养殖场存栏量（羽）
	养殖户存栏量（羽）
	养殖场存栏量（羽）
	养殖场存栏量（羽）
	养殖户存栏量（羽）
	养殖场存栏量（羽）
	养殖户存栏量（羽）
	
	
	
	
	

	1
	穿山镇
	25000
	0
	260000
	24000
	0
	5800
	0
	7995.54 
	2367.86 
	125.12 
	67.30 
	30.02 

	2
	进德镇
	0
	5000
	0
	0
	0
	0
	0
	126.00 
	7.50 
	0.50 
	0.02 
	0.10 

	3
	百朋镇
	30000
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	756.00 
	52.47 
	2.40 
	0.03 
	0.48 

	4
	成团镇
	100000
	9000
	0
	5000
	14000
	0
	3000
	3416.70 
	227.15 
	11.30 
	0.19 
	2.26 

	5
	三都镇
	9000
	0
	0
	5000
	0
	0
	0
	363.30 
	24.49 
	1.12 
	0.01 
	0.22 

	6
	里高镇
	0
	0
	12500
	0
	0
	0
	0
	315.00 
	107.33 
	5.70 
	3.16 
	1.38 

	7
	合计
	164000
	14000
	272500
	34000
	14000
	5800
	3000
	12972.54 
	2786.79 
	146.14 
	70.71 
	34.46 


表2.4-10  柳江区畜禽养殖污染物产生情况汇总表（养殖场、养殖户）

	所属镇
	粪便（t/a)
	尿（t/a)
	COD（t/a)
	总氮（t/a)
	NH3-N（t/a)
	总磷（t/a)

	穿山镇
	131639.81 
	204013.05 
	23830.70 
	1410.96 
	288.80 
	401.58 

	进德镇
	17554.10 
	27891.68 
	3002.58 
	176.39 
	30.48 
	50.62 

	百朋镇
	28370.33 
	45171.77 
	4810.45 
	287.45 
	49.13 
	82.85 

	成团镇
	7606.60 
	6599.84 
	926.08 
	53.17 
	7.41 
	14.36 

	三都镇
	2791.10 
	4005.87 
	445.92 
	26.37 
	4.36 
	7.52 

	土博镇
	1302.67 
	722.37 
	79.45 
	4.76 
	0.82 
	1.38 

	里高镇
	315.00 
	0.00 
	107.33 
	5.70 
	3.16 
	1.38 

	合计
	189579.61 
	288404.57 
	33202.50 
	1964.80 
	384.17 
	559.67 


由上表可知，柳江区年产畜禽养殖粪便约18.95万吨，尿约28.84万吨，年产COD约33202.5吨、总氮约1964.80吨、NH3-N384.17吨、总磷559.67吨。
2.4.2.2主要清粪方式

根据《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》（HJ497-2009）“新建、改建、扩建的畜禽养殖场宜采用干清粪工艺。现有采用水冲粪、水泡粪清粪工艺的养殖场，应逐步改为干清粪工艺。”各清粪工艺说明如下：

（1）干清粪工艺

指畜禽排放的粪便一经产生便通过机械或人工收集、清除，尿液、残余粪便及冲洗水则从排污道排出的清粪方式。

（2）水冲粪工艺

指畜禽排放的粪、尿和污水混合进入粪沟，每天数次放水冲洗，粪水顺粪沟流入粪便主干沟后排出的清粪工艺。

水泡粪工艺 

指在畜禽舍内的排粪沟中注入一定量的水，将粪、尿、冲洗和饲养管理用水一并排放至漏缝地板下的粪沟中，贮存一定时间（一般为 1～2 个月）、待粪沟填满后，打开出口闸门，沟中的粪水顺粪沟流入粪便主干沟后排出的清粪工艺。

依据各镇反馈信息及现场调查（详见附表1），柳江区规模养殖场、养殖户主要采用干清粪方式，有1%的养殖场采用水泡粪的清粪方式，有1%的养殖户采用水冲粪清粪方式。

2.4.2.2畜禽粪污处理主要模式及设施类型

1、规模养殖场粪污处理现状 

柳江区2022年规模养殖场固体粪污处理及利用方式主要为生产农家肥、生产有机肥、直接出售等。液体粪污处理及利用方式主要为还田利用。近年来，柳江区以项目为载体，大力推广生猪低架网养殖模式，将“传统平面栏舍+水冲粪型”改造成“漏缝地板+饮水器改造+自动刮粪+微生物发酵型”栏舍，促进生猪产业转型升级，同时实施雨污分流，从源头上控制粪污的产生量。固体粪污通过固液分离机分离后堆放在粪棚中发酵或撒上微生物发酵后，用于农作物施肥。液体粪污经沼气池厌氧处理后，流入污水储存池存放1-2个月后，用于灌溉周边的林地、果地、菜地、甘蔗等。肉牛养殖场粪污处理方式与养猪场类似。家禽、羊粪便采用干法清粪工艺，直接外运作为有机肥原料；家禽、羊养殖场冲洗废水经沼气池+沉淀池处理后，用于周边农田灌溉。经调查，柳江区畜禽规模养殖场的养殖废水均采取资源化利用的处理模式，无养殖废水采用达标排放的规模养殖场。
根据柳江区农业农村局提供数据，2022年柳江区规模养殖场畜禽粪污综合利用率为92%，柳江区规模养殖场畜禽粪污处理设施配套率为92%，畜禽资源化利用台账建设率为85%。同时根据各镇反馈信息及现场调查（详见附表1-1），2022年，主要有6个规模化养殖场未按要求配套粪污处理设施，而是采用人工清粪后，直接由周边农户自取的方式处置；环评执行率为92%，72个规模化养殖场中有66个养殖场已办理了环评手续，有6个养殖场未完善环评手续，主要原因为其原按照养殖户进行管理，但现状养殖规模已达到规模以上养殖场规模，因此需按养殖场要求完善环评手续。

2、规模以下养殖户粪污处理现状 

根据柳江区各镇统计资料，规模以下养殖户粪污处理设施主要

以生产农家肥、还田利用、直接出售等方式，部分建有污水贮存池、临时堆粪场。养殖户存栏量较少且比较分散、分布面积广，不利于收集处理，产生的畜禽粪污处理方式主要采用简易畜禽粪污处理设施（化粪池、沼气池）简易处理后，由各养殖户自行消纳，或外售给有机肥生产厂家。根据各镇反馈信息及现场调查（详见附表1-2），127个规模以下养殖户中，有96个养殖户配套粪污处理设施，即粪污处理设施装备配套率为76%；有100个养殖户畜禽粪污得到综合利用，即畜禽粪污综合利用率为79%。经调查，规模以下养殖户养殖废水主要提供给周边农户施肥，其中家禽、肉羊粪便资源化利用率较高，猪粪、牛粪回收率相对较低。
2.4.2.3畜禽规模化养殖场臭气治理设施

畜禽养殖场的臭气主要来源于养殖场地、集粪池、有机肥发酵以及污水处理系统、病死猪无害化处理恶臭，产生源为畜禽粪尿厌氧分解，恶臭气体主要成分包括氨、硫化氢、一氧化碳、甲烷、粪臭素、胺及氨基酸衍生物等，以氨气为主，夹杂少量H2S。根据调查，目前柳江区畜禽规模化养殖场臭气治理设施主要如下：

源头控制措施

通过添加有利于改善消化道健康和消化吸收功能的饲料添加剂（如益生菌等），可以减少粪便的排泄量及其残存的粗蛋白质的含量，从而减少臭气。益生菌是指有利于改善动物肠道微生物菌群平衡的微生物添加剂，主要包括：乳酸菌类、酵母类、枯草芽孢杆菌、地衣芽孢杆菌、凝结芽孢杆菌等。饲料中添加益生菌能改善动物消化道微生物菌群的平衡，提高饲料中养分的消化吸收，可有效减少畜禽粪尿中恶臭污染物的产生。

过程控制措施

采用重力式干清粪工艺实现日产日清，通过喷洒除臭剂等措施减少恶臭污染物的排放，采用的除臭剂一般为复合型微生物菌剂，主要由益生菌、地衣芽孢杆菌、酵母菌。产生的畜禽污水采用暗管输送，粪便采用封闭式运输车输送，粪便发酵制肥过程均在密闭发酵罐内进行，并对发酵过程、污水处理过程喷洒生物除臭剂等措施对恶臭进行有效治理。同时在厂区道路两侧、建筑物周围种植绿色植物，可以降低恶臭气体的排放。

末端控制措施

对发酵罐处理设备产生的尾气采用生物洗涤法等措施处理达标后有组织排放，无害化处理设备废气处理废气经冷凝除臭器+活性炭吸附处理后组织排放，后可确保畜禽养殖场恶臭气体达标排放。

2.4.2.4病死动物处置情况 

病害动物根据HJ497-2009《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》及HJ/T81-2001《畜禽养殖业污染防治技术规范》进行无害化处理，不再按照危险废物进行处置，根据GB/T39198-2020《一般固体废物分类与代码》，该类废物属于“V非特定行业生产过程中产生的一般固体废物”中“99、其他废物”，代码为900-999-99。

柳江区深入贯彻落实《国务院办公厅关于建立病死畜禽无害化处理机制的意见》（国办发〔2014〕47号）《广西壮族自治区人民政府办公厅关于建立病死畜禽无害化处理机制的实施意见》（桂政办发〔2016〕27号）和《柳州市人民政府办公室关于印发柳州市病死畜禽无害化处理工作实施方案的通知》（柳政办〔2017〕142号）等文件要求，强化属地管理，切实落实病死畜禽无害化处理主体责任，构建柳江区病死畜禽无害化处理机制。根据《关于调整完善动物疫病防控支持政策的通知》（桂农业发〔2017〕77号）的文件要求，加强病死猪无害化处理补助经费的申报、发放管理，严防虚报、套取国家补贴资金等现象发生。

柳江区规模以上养殖场主要按照“自建自用、就近处理、清洁环保”的原则，购置与病死畜禽暂存、处理量相适应的冷藏暂存设施和化制、发酵等无害化处理设施设备，自行无害化处理病死畜禽。根据柳江区农业农村局提供数据，柳江区2022年病死畜禽尸体的无害化处理与处置率为100%。

2.4.2.5禁养区划定情况

根据江政办发〔2021〕36号《柳州市柳江区畜禽养殖禁养区划定方案（2021年修订）》，柳江区畜禽养殖禁养区划定区域如下：

①饮用水水源保护区：包括依法划定的饮用水水源一级保护区、二级保护区的陆域范围。其中，饮用水水源一级保护区内禁止建设养殖场。饮用水水源二级保护区禁止建设有污染物排放的养殖场。（注：畜禽粪便、养殖废水、沼渣、沼液等经过无害化处理用作肥料还田，符合法律法规要求以及国家和地方有关标准不造成环境污染的，不属于排放污染物。）

②自然保护地：依法划定的自然保护区核心保护区域和自然公园核心区域内禁止建设养殖场、养殖小区；自然保护区一般控制区和自然公园非核心区域内禁止建设有污染物排放的养殖场、养殖小区，具体依据现行有关的法律法规和管理办法执行。

③《柳江县城总体规划（2010-2030年）》中心城区（柳州市国土空间总体规划批复后，按新批复柳江区域的国土空间总体规划执行）。

④城镇居民区、村庄居民区、文教科研区、医疗区等人口集中区域禁止建设养殖场。

⑤法律、法规规定需要特殊保护的其他区域。

具体要求如下：

①禁养区内严禁新建、扩建各类畜禽养殖场，禁养区内原有的养殖场（小区），由柳州市柳江生态环境局、区农业农村局、区水利局及各镇依法查处。

②结合我区实际，调整畜禽养殖禁养区后，取消限养区，合理调整畜禽养殖业结构和发展布局，促进畜禽养殖业可持续健康发展。

③本方案自印发之日起实行，原《柳州市柳江区畜禽禁养区和限养区划定方案（江政办发〔2019〕69号）》同时废止。

根据以上方案，柳江区禁养区主要为饮用水水源保护区、中心城区、城镇居民区、村庄居民区、文教科研区、医疗区等人口集中区域。

柳江区禁养区分布情况见下表及附图4。

表2.4-12  柳江区禁养区分布情况表

	序号
	名称
	所属镇
	范围
	面积（km2)

	1
	北弓水厂集中式饮用水水源保护区
	成团镇
	一级保护区：水域为以水库取水口为中心，取取水口侧正常水位线以下、半径300m范围的区域；陆域为取水口侧正常水位线以上200m范围内的陆域。

二级保护区：水域为一级保护区边界外的水域面积；陆域为以水库周边山脊线为界（除去一级保护区）。
	12.337

	2
	雄良水厂集中式饮用水水源饮用水保护区（不含准保护区）
	穿山镇
	一级保护区：以开采井为中心，水源地上游1000m、下游100m的半圆形区域， 其中西侧为大渡河东岸为界、东侧以大度村、穿山供电所西界以及二级公路为界。

二级保护区：以开采井为中心，水源地上游1000m、下游一级保护区边界外200m的扇形区域（不含一级保护区）设为二级保护区，其中东侧以周边山脊线为界。
	1.557

	3
	百朋水厂集中式饮用水水源饮用水保护区
	百朋镇
	一级保护区：以开采井为中心，水源地上游1000m、下游100m的扇形区域，其中西南侧终于百朋第二中学外墙（东面）、南面终于百朋车站北侧约90m处，东侧以铁路为界。二级保护区：以开采井为中心，水源地上游1000m、下游一级保护区边界外200m的扇形区域（不含一级保护区），东至横山山脚、北至大乌山村、南至甘村南面100m，为了更好保护当地地下水资源，本次划分将西南面延长至大马山山脊线。
	2.008

	4
	三都镇集中式饮用水水源饮用水保护区
	三都镇
	一级保护区：以开采井为中心，水源地上游1000m、下游100m的扇形区域，其中北侧、西北侧以山脚、国道322为界，西南角以山体山脚为边界，东南、东北面以山脊线为界，东北角沿山脚为界。

二级保护区：以开采井为中心，水源地上游1000m、下游一级保护区边界外200m的扇形区域（不含一级保护区），其中北至镇政府南面90m处，东北侧以山脊线为界。
	1.642

	5
	土博镇集中式饮用水水源饮用水保护区
	土博镇
	一级保护区：以开采井为中心，水源地上游1000m、下游100m的扇形区域， 其中北面、西南面以山脊线为界。

二级保护区：以开采井为中心，水源地上游1000m、下游一级保护区边界外200m的扇形区域（不含一级保护区）（扇形两侧顶部的坐标109°0′21″E、24°18′46″N，109°0′57″E、24°17′59″N），西至洛村东面130m处、南至土博第二中学。
	1.926

	6
	里高镇集中式饮用水水源饮用水保护区
	里高镇
	一级保护区：以开采井为中心，水源地上游1000m、下游100m的扇形区域，其中南面以国道322为界。

二级保护区：以开采井为中心，水源地上游2000m、下游一级保护区边界外200m的扇形区域（不含一级保护区）（扇形两侧顶部的坐标109°0′25″E、24°9′23″N，108°58′51E、24°8′13″N），其中南至周塘北面320m处、东至卧龙岩山脚。
	5.212

	7
	穿山镇思荣村思炉屯饮用水水源地
	穿山镇
	一级保护区：以取水口为中心，范围取中砂半径限值最小值（50m）半径的圆形区域。

二级保护区：水域以取水口-大渡河的水域边界处为起点，上边界上溯480m，下边界下沿440m的河道区域。陆域以取水口为中心，半径500m的圆形区域，以大渡河为界，取水口-大渡河西岸陆域长度与二级保护区水域范围一致，宽度为一级保护区水域沿岸纵深50米的区域，一级保护区除外。
	0.7499

	8
	穿山镇竹山村竹山屯饮用水水源地
	穿山镇
	一级保护区：以取水口为中心，范围取中砂半径限值最小值（50m）半径的圆形区域。

二级保护区：以取水口为中心，半径500m的圆形区域，一级保护区除外。
	0.79324

	9
	穿山镇龙平村弓村屯饮用水水源地
	穿山镇
	一级保护区：以取水口为中心，范围取中砂半径限值最小值（50m）半径的圆形区域。

二级保护区：以取水口为中心，半径500m的圆形区域，西南侧以大渡河支流为界，东侧以大渡河为界，一级保护区除外。
	0.43131

	10
	拉堡镇人口集中区域
	拉堡镇
	城镇居民区、村庄居民区、文教科研区、医疗区等人口集中区域
	《柳江县城总体规划（2010-2030年）》中心城区（柳州市国土空间总体规划批复后，按新批复柳江区域的国土空间总体规划执行）。

	11
	穿山镇人口集中区域
	穿山镇
	城镇居民区、村庄居民区、文教科研区、医疗区等人口集中区域
	

	12
	进德镇人口集中区域
	进德镇
	城镇居民区、村庄居民区、文教科研区、医疗区等人口集中区域
	

	13
	里高镇人口集中区域
	里高镇
	城镇居民区、村庄居民区、文教科研区、医疗区等人口集中区域
	

	14
	土博镇人口集中区域
	土博镇
	城镇居民区、村庄居民区、文教科研区、医疗区等人口集中区域
	

	15
	三都镇人口集中区域
	三都镇
	城镇居民区、村庄居民区、文教科研区、医疗区等人口集中区域
	

	16
	百朋镇人口集中区域
	百朋镇
	城镇居民区、村庄居民区、文教科研区、医疗区等人口集中区域
	

	17
	成团镇人口集中区域
	成团镇
	城镇居民区、村庄居民区、文教科研区、医疗区等人口集中区域
	


根据调查，现状柳江区畜禽养殖禁养区内不涉及规模以上养殖场，符合柳江区畜禽养殖禁养区要求。但是分布有规模以下养殖户，主要分布于城镇居民区、村庄居民区附近，容易造成周边居民恶臭投诉，因此应加强对畜禽养殖户的管理，减少畜禽粪污对周边居民的影响。

2.4.3种养结合现状

种养结合基础条件及现状

根据柳江区统计局提供数据，柳江区2022年粮食播种面积21277.68公顷，粮食产量10.54万吨；经济作物播种面积56512.89公顷，其中蔬菜产量108.38万吨；水果播种面11218.4公顷，水果总产量19.57万吨。

各镇主要作物产量分布情况见下表。

表2.4-13  柳江区主要作物产量/种植面积一览表

	作物种类
	单位
	拉堡镇
	穿山镇
	百朋镇
	里高镇
	三都镇
	土博镇
	进德镇
	成团镇
	合计

	大田作物
	水稻
	产量（t/a）
	2359
	19626.29
	12686.61
	5495.17
	5456.68
	10771.99
	11803.29
	21454.51
	89653.54

	
	玉米
	产量（t/a）
	199.27
	2123.17
	2882.26
	1848.83
	2097.09
	3117.27
	1863.91
	1454.24
	15586.04

	
	大豆
	产量（t/a）
	20.68
	291.14
	305.73
	212.16
	157.43
	304.34
	144.63
	79.70
	1515.81

	
	马铃薯
	产量（t/a）
	0
	1.21
	0
	0
	0
	0
	54.51
	38.16
	93.88

	
	甘薯
	产量（t/a）
	10.4
	464.33
	69.90
	91.07
	103.70
	240.35
	121.76
	113.94
	1215.45

	
	高粱
	产量（t/a）
	0
	0
	987.18
	0
	0
	0
	0
	0
	987.18

	
	木薯
	产量（t/a）
	0
	0
	0
	1533.5
	0
	0
	0
	0
	1533.5

	
	红瓜籽
	产量（t/a）
	0
	7.44
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	7.44

	
	青饲料
	种植面积（亩/a）
	0
	1880.68
	1284
	67.21
	445
	421.5
	588
	0
	4686.39

	
	瓜果类（西瓜、香瓜、草莓、其他）
	产量（t/a）
	0
	332.97
	78
	209.5
	0
	0
	189.70
	3665.14
	4475.31

	
	绿肥
	种植面积（亩/a）
	0
	768.5
	525
	411.91
	2262
	10100
	234
	374
	14675.41

	
	马蹄
	产量（t/a）
	0
	320
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	320

	蔬菜
	黄瓜
	产量（t/a）
	96
	184.04
	1731
	1527.83
	0
	751
	2088
	2231.5
	8609.37

	
	番茄
	产量（t/a）
	648
	69.40
	7793
	1964.6
	3570.53
	1954
	2071.4
	3573.35
	21644.28

	
	青椒
	产量（t/a）
	215
	367.72
	5042
	1467.64
	1054.25
	8989
	2615.4
	1894.23
	21645.24

	
	茄子
	产量（t/a）
	141
	159.55
	582
	1941.91
	3573.95
	2804.8
	2804.8
	2679.40
	14687.41

	
	大白
	产量（t/a）
	0
	19581.7
	20529
	20176.57
	11985.67
	3834.3
	2836.4
	47712.62
	126656.26

	
	萝卜
	产量（t/a）
	3913.22
	586.96
	15536
	6471.41
	3913.22
	0
	3617
	8996.82
	43034.63

	
	大葱
	产量（t/a）
	0
	40.5
	0
	486.16
	33038.48
	0
	0
	0
	33565.14

	
	大蒜
	产量（t/a）
	0
	0
	0
	370.97
	0
	1419
	8348.7
	0
	10138.67

	
	叶菜类（芹菜、

油菜、菠菜）
	产量（t/a）
	26398.3
	27649.82
	14473.6
	38837.17
	26719.95
	48310
	39624.10
	48760.56
	270773.5

	
	甘蓝类（卷心菜）
	产量（t/a）
	0
	106.49
	0
	238.04
	0
	0
	3884.5
	1454.21
	5683.24

	
	根茎类（生姜）
	产量（t/a）
	0
	685.42
	4897
	0
	16197.19
	6931
	0
	1497.15
	30207.76

	
	瓜菜类

（南瓜、冬瓜）
	产量（t/a）
	0
	154.7
	2331
	2422.06
	0
	324
	813.8
	210.38
	6255.94

	
	豆类

（豆角、四季豆）
	产量（t/a）
	1239
	773.95
	2153
	28.92
	11840.77
	2837
	9198
	9460.26
	37530.9

	
	莲藕
	产量（t/a）
	0
	199.00
	72575
	40.27
	0
	0
	9204.3
	32062.73
	114081.3

	
	其他蔬菜
	产量（t/a）
	4426.10
	541.93
	0
	4154.64
	478.48
	0
	983
	1954.81
	12538.96

	
	食用菌（香菇、木耳、蘑菇）
	产量（t/a）
	0
	75
	0
	0
	0
	18
	1030
	5109
	6232

	果树
	桃
	产量（t/a）
	20
	525
	520
	202.99
	45.20
	0
	64.00
	30.18
	1407.37

	
	葡萄
	产量（t/a）
	168.20
	3874.00
	2099.00
	573.21
	642.30
	690.00
	3956.20
	36680.72
	48683.63

	
	香蕉
	产量（t/a）
	0
	11.00
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	11

	
	梨
	产量（t/a）
	0
	151
	1549.00
	20507.42
	731.7
	3395
	94
	0
	26428.12

	
	柑桔
	产量（t/a）
	706.7
	20871.20
	15822
	12625.92
	12285.6
	16680
	12530
	9105.39
	100626.81

	
	荔枝
	产量（t/a）
	0
	31
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	31

	
	龙眼
	产量（t/a）
	256.70
	98
	12
	0
	124.2
	106
	0
	125.03
	721.93

	
	芒果
	产量（t/a）
	0
	9
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	9

	
	火龙果
	产量（t/a）
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	384
	208.06
	592.06

	
	百香果
	产量（t/a）
	37
	836
	1346
	14.09
	28.6
	0
	583.8
	8.07
	2853.56

	
	其他蕉
	产量（t/a）
	74
	467
	103
	465.10
	41.9
	0
	308.8
	32.29
	1492.09

	
	红枣
	产量（t/a）
	0
	47
	0
	60.29
	0
	0
	81.90
	0
	189.19

	
	柿子
	产量（t/a）
	0
	0
	403
	162.78
	36.1
	0
	0
	149.35
	751.23

	
	李子
	产量（t/a）
	0
	0
	106
	0
	0
	3048
	0
	0
	3154

	
	其他水果
	产量（t/a）
	30.9
	288.6
	1141
	460.34
	164.6
	1306
	688.1
	214.29
	4293.83

	经济作物
	油料
	产量（t/a）
	40
	290.31
	509
	272.36
	106.02
	382.45
	468
	230.63
	2298.77

	
	甘蔗
	产量（t/a）
	0
	677275.97
	14440.8
	37800
	1221.2
	30856.36
	123999
	40128.95
	925722.28

	
	中草药材
	种植面积（亩/a）
	0
	504
	235
	105.98
	0
	798
	200
	0
	1842.98

	
	桑园
	种植面积（亩/a）
	150.70
	2300
	5566
	27950.2
	1482
	29205
	3292
	1240
	71185.9

	
	油茶
	种植面积（公顷/a）
	0
	0
	0
	0
	0
	6.67
	0
	0
	6.67

	人工林地
	桉树
	种植面积（公顷/a）
	0
	686.93
	0
	0
	0
	182.47
	0
	0
	869.4

	
	杉树
	种植面积（公顷/a）
	0
	0
	0
	0
	0
	43.96
	0
	0
	43.96

	
	马尾松
	种植面积（公顷/a）
	0
	0
	0
	0
	0
	61.5
	0
	0
	61.5

	
	珍贵树种（香合欢、台湾桤木）
	种植面积（公顷/a）
	0
	0
	0
	0
	0
	24.43
	0
	0
	24.43


根据调查，柳江区现有农业种植基地40个，主要种植水稻、玉米、红薯、甘蔗、柑橘、竹笋、大豆、蒜苗、大白菜、葡萄、香菜、青花梨等。柳江区农业种植基地分布情况见下表及附图6。
表2.4-14  柳江区农业种植基地分布情况一览表

	序号
	所属镇
	村屯
	基地名称
	面积（亩）
	主要种植品种

	1
	穿山镇
	林寺村林寺屯
	柳江汉英兴隆优质稻米全程业链融合发展林寺村村林寺屯示范区
	462
	水稻

	2
	穿山镇
	林寺村龙团屯
	柳江汉英兴隆优质稻米全程业链融合发展林寺村村龙团屯示范区
	600
	水稻

	3
	穿山镇
	龙平村谭村、龙平屯
	柳江汉英兴隆优质稻米全程业链融合发展龙平村示范区
	500
	水稻

	4
	穿山镇
	板塘村板塘屯
	柳江区旱改水优质水稻高产技术攻关示范区
	700
	水稻

	5
	穿山镇
	板塘村
	柳江区优质水稻高产创建穿山板塘示范区
	200
	水稻

	6
	穿山镇
	思荣村
	柳江区优质水稻高产创建穿山思荣示范区
	200
	水稻

	7
	穿山镇
	五但村
	柳江区优质水稻高产创建穿山五道示范区
	200
	水稻

	8
	穿山镇
	定吉村
	柳江区优质水稻高产创建穿山定吉示范区
	200
	水稻

	9
	穿山镇
	新兴农场迎宾路片区
	柳江区新兴四方塘低产蔗田改种粮食高产创建示范区
	300
	玉米、红薯

	10
	穿山镇
	穿山村下荣屯
	“双高”糖料蔗基地
	126000
	甘蔗

	11
	穿山镇
	思荣村六厄新村屯
	糖料蔗良种繁育示范片“双高”基地
	100
	甘蔗

	12
	穿山镇
	龙平村、林寺村
	万亩富硒水稻示范基地
	10320
	水稻

	13
	穿山镇
	根伦村上良屯
	酸化柑橘园治理示范基地
	450
	柑橘

	14
	穿山镇
	思荣村
	柳江区冲马岭林场竹笋种植重点示范基地
	230
	竹笋

	15
	成团镇
	水源村
	柳江区优质水稻高产创建成团同乐示范区
	200
	水稻

	16
	成团镇
	里湾村上里屯
	柳江汉英兴隆优质稻米全程业链融合发展里湾村上里屯示范区
	182.5
	水稻

	17
	成团镇
	鲁比村
	柳江区优质水稻高产创建成团鲁比示范区
	200
	水稻

	18
	成团镇
	盘石村
	柳江区优质水稻高产创建成团盘石示范区
	200
	玉米、大豆

	19
	成团镇
	盘石村、六道村、白露村、同乐村
	成团蒜苗种植基地
	8500

（含复种）
	蒜苗

	20
	成团镇
	龙山村、大荣村、

同乐村
	成团大白菜种植基地
	2000
	大白菜

	21
	成团镇
	鲁比村
	葡萄种植基地
	7000
	葡萄

	22
	成团镇
	里湾村、甘塘村、北弓村、成团村
	富硒大米种植基地
	6000
	大米

	23
	百朋镇
	小山村双郎屯
	柳江区玉米大豆带状复合种植示范区
	108
	玉米、大豆

	24
	百朋镇
	小山村小山屯
	柳江区优质中晚稻高产示范区
	108.99
	水稻

	25
	百朋镇
	五九村、怀洪村、里团村、百朋村、分龙村、小山村
	百朋莲藕种植基地
	42000

（含复种）
	莲藕

	26
	百朋镇
	琴屯村
	大果桑种植科普师范基地
	50
	大果桑

	27
	百朋镇
	官塘村太阳屯
	糖料蔗良种繁育示范片“双高”基地
	30
	甘蔗

	28
	三都镇
	白建村
	柳江区优质水稻高产创建三都白见示范区
	200
	水稻玉米

	29
	三都镇
	里贡村、觉山村、龙兴村、三都社区、白见村、工农村
	三都香葱种植基地
	53000

（含复种）
	香葱

	30
	三都镇
	板元屯
	香菜基地
	100000
	香菜

	31
	进德镇
	琼林村
	柳江区优质水稻高产创建进德琼林示范区
	200
	水稻玉米

	32
	进德镇
	四连村、三千村
	“南菜北运”基地
	49000
	蔬菜

	33
	进德镇
	白山村波涛屯
	圣泓水果产业示范区
	3000
	葡萄、沃柑、砂糖桔、葡萄、脆皮金柑

	34
	进德镇
	乐山村
	果蔬产业示范区
	1048
	葡萄、柑橘

	35
	土博镇
	水源村
	柳江区优质水稻高产创建土博水源示范区
	200
	水稻

	36
	土博镇
	土博村、定山村、西朗村
	土博白菜花种植基地
	2200
	白菜花

	37
	土博镇
	甘贡村、屯兵村、四安村、北隆村
	土博五菜椒种植基地
	5600
	五菜椒

	38
	拉堡镇
	基隆村、三千村、

槎山村
	拉堡叶菜种植基地
	12000

（含复种）
	叶菜

	39
	里高镇
	保仁村
	青花梨连片种植示范基地
	16600
	青花梨

	40
	里高镇
	木祥屯、板六村
	稻田生态综合种养示范区
	2000
	稻田


现有畜禽粪肥消纳土地配套情况

根据柳州市柳江生态环境局、柳江区农业农村局按照《柳江区畜禽养殖环境污染防治专项帮扶工作方案》（柳江环联字〔2022〕2号）2022年5月至7月全面排查数据，并结合补充调查统计（见附表1），柳江区现有畜禽粪肥消纳土地配套情况见下表。

表2.4-15  柳江区现有畜禽粪肥消纳土地配套情况
	序号
	所属镇
	消纳土地面积（公顷）
	用地类型

	1
	穿山镇
	4080.01
	耕地、林地

	2
	进德镇
	165.47
	耕地、林地

	3
	百朋镇
	905.47
	耕地、林地

	4
	成团镇
	308.21
	耕地、林地

	5
	三都镇
	119.96
	耕地、林地

	6
	土博镇
	9.19
	耕地

	7
	里高镇
	36.64
	耕地

	8
	合计
	5624.95
	/


规划期内可新增畜禽粪肥消纳土地情况

根据2022年柳江区种植面积，扣除柳江区现有畜禽粪肥消纳土地面积，柳江区各镇可新增畜禽粪肥消纳土地情况见下表。

表2.4-16  柳江区可新增畜禽粪肥消纳土地情况  单位：公顷
	序号
	所属镇
	经济作物
	粮食作物
	果园
	人工

林地
	小计
	现状消纳土地
	可新增

消纳土地

	1
	穿山镇
	12771.17
	4614.29
	1630.35
	686.93
	19702.74
	4080.01
	15622.73

	2
	进德镇
	6921.95
	2739.16
	1189.52
	0
	10850.63
	165.47
	10685.16

	3
	百朋镇
	9056.52
	3454.78
	1398.54
	0
	13909.84
	905.47
	13004.37

	4
	成团镇
	8358.37
	4382.18
	2466.98
	0
	15207.53
	308.21
	14899.32

	5
	三都镇
	8262.81
	1634.02
	928.70
	0
	10825.53
	119.96
	10705.57

	6
	土博镇
	4752.80
	2377.29
	1304.07
	312.36
	8746.52
	9.19
	8737.33

	7
	里高镇
	4888.06
	1588.90
	2235.59
	0
	8712.55
	36.64
	8675.91

	8
	拉堡镇
	1501.14
	487.07
	64.67
	0
	2052.88
	0
	2052.88

	9
	合计
	56512.89
	21277.68
	11218.40
	999.29
	90008.22
	5624.95
	84383.27


粪肥田间施用设施设备配套情况

根据调查，柳江区粪肥田间施用设施设备主要为有机肥厂配套建设的田间储液罐。部分规模化养殖场、养殖户自行堆肥发酵利用的，自行配套简易田间储存池。部分养殖场、养殖户采用管道输送至田间施用设施（滴灌、喷灌）；大部分养殖场、养殖户施粪方式较为原始，无专用的施肥设备，多数粪污通过车辆运输或人工浇灌。

畜禽粪肥施用量情况

根据调查，柳江区2022年化肥施用量为4.4万吨，其中氮肥1.98万吨、磷肥0.71万吨、钾肥1.75万吨。有机肥施用量为98.1万吨，其中畜禽粪尿33万吨，堆沤肥41.2万吨、商品有机肥23.7万吨、其他0.2万吨。根据以上数据，可计算出柳江区畜禽粪尿有机肥施用量约占柳江区肥料施用量的32.2%。

2.4.4存在的问题

（1）养殖场布局不够合理，畜牧业特别是畜禽养殖场的兴建，加大了生态环境压力。未能科学测算非禁养区并结合当地土壤地势、农作物品种、有机肥异地消纳和污染减排要求，因此无法科学确定当地畜禽排泄物承载能力和畜禽养殖量。由于历史原因及地理条件限制，部分养殖场距离附近村民住处较近，养殖臭味影响到部分村民，导致近几年柳江区关于养殖场臭气投诉不断。
（2）畜禽粪污综合利用不到位。部分畜禽养殖场对粪污综合利用的设施设备不健全，不利于粪污的资源化。部分养殖场粪污处置设施运管措施落实不到位，运行效果差，对环境的影响较大。同时由于养殖用地原因，养殖场往往建在荒凉偏僻的山坡或山上，导致废水粪污还田脱节，消纳土地和喷灌设施建设严重不匹配，不能有效消纳养殖场产生的畜禽粪污，粪污处理利用成本高，综合利用难。

（3）养殖场规模小、污染防治技术落后、粪污处理和综合利用率较低。排泄物处理设施不完善。部分养殖场虽有污水处理设施和沼气池，但其容积小、处理能力弱，与污水产量不配套；有的养殖场甚至任意将粪堆放在场外，严重影响周边环境。污染防治措施落后，处理方式过于简单，有的养殖场未作沉淀、发酵处理，就直接将粪便、污水排入田间、鱼塘；现有畜禽养殖场的污染处置设施较简陋或不完善，对雨季粪污处置方案应对能力不足，造成沼渣、沼液利用不合理，污染环境。现有规模化畜禽养殖场通过化尸池对病死尸体的处理与处置，有的养殖场尚无设置专用无害化处置设施，需转运委托其他养殖场进行处置。

（4）养殖户的思想认识不到位。部分养殖业主环保意识薄弱。少数养殖户重养殖轻治理的意识根深蒂固，粪污治理设施简陋，或与养殖规模不匹配，或为了节约成本不有效运行治污设施，或粪污治理设施损坏后久拖不修，导致粪污泄漏现象偶有发生。

（5）柳江区土地承载力不能充分利用，种养结合存在困难，粪便还田通道不畅。由于种植业和养殖业各自向着规模化和专业化发展，多数养殖企业与种植单位虽签订协议，但尚未形成有效、成熟的的市场化运营，且缺乏社会服务机构，粪肥合理利用及调配面临困难。有机肥生产企业在柳江区回收畜禽粪污价格较高，导致生产成本增高，有机肥价格偏高销售不畅，无法形成良性经济循环。
（6）污染监管不全面，保障机制不到位。虽然强化畜禽养殖环保执法，但因养殖企业养殖规模波动性大、经济效益差、对规模养殖场的认定等因素，畜禽养殖场的生产现状具有不确定性，相关制度未能全部落实。畜禽养殖业是微利产业，同时受市场影响较大，进行养殖排泄物综合利用和环境治理需要较大的投入，特别是要按《畜禽规模养殖污染防治条例》的要求，畜禽规模养殖场的迁移和完善污染治理设施，这是大部分养殖户不愿意也不能完全承担的，单靠养殖场自身投入难度较大。

（7）非规模化养殖环境监管理难，倒逼力度不足。目前，柳江区部分畜禽养殖户无粪污处理设施或处理设施不符合标准，现有政策对非规模养殖在污染防治上给予的补贴很少，畜禽养殖户积极性不高。当前尚未要求养殖户建立粪污资源化利用计划以及相关台账，粪污污染监督执法抓手不足。现有政策及管理制度，对养殖户约束力不强，导致其改善治理设施，或完善资源化利用途径的意愿不强烈，治理工作内生性不足。
3规划目标

3.1规划目标

在全面梳理国家和地方资金支持的畜禽养殖污染防治及粪污资源化利用各类项目任务完成情况的基础上，根据《畜禽规模养殖污染防治条例》、《农业面源污染治理与监督指导实施方案(试行)》、《关于促进畜禽粪污还田利用依法加强养殖污染治理的指导意见》和 《关于进一步明确畜禽粪污还田利用要求强化养殖污染监管的通知》等部署要求，结合《柳州市柳江区国民经济和社会发展第十四个五年规划纲要》、《柳江区生态环境保护“十四五”规划》的战略目标，确定总体规划目标。

优先治理养殖总量大、环境保护要求高的区域，逐步扩大到辖区内其他需要治理的区域。到2027年，建立科学规范、权责清晰、约束有力的畜禽养殖废弃物资源化利用体系，构建种养平衡循环发展机制，使畜禽养殖产生的污染物能得以妥善的处理和利用，保护柳江区水体和环境卫生。


根据《畜禽养殖污染防治规划编制指南（试行）》，柳江区畜禽养殖污染防治规划指标具体如下：

表3.1-1  规划目标一览表

	序号
	养殖规模
	项目
	现状值
	规模目标值
	备注

	1
	规模

养殖场
	畜禽粪污综合利用率
	92%
	95%
	约束性

	2
	
	畜禽粪污处理设施配套率
	92%
	100%
	约束性

	3
	
	畜禽资源化利用台账建设率
	85%
	90%
	约束性

	4
	
	达标排放的畜禽

自行监测覆盖率*
	100%
	100%
	约束性

	5
	
	病死畜禽尸体的无害化

处理与处置率
	100%
	100%
	约束性

	6
	
	达到生态养殖标准占比
	75%
	90%
	指导性

	7
	
	环评执行率
	92%
	100%
	指导性

	8
	规模以下

养殖户
	粪污处理设施装备配套率
	76%
	80%
	指导性

	9
	
	畜禽粪污综合利用率
	79%
	85%
	指导性


备注：*柳江区现状无养殖废水采用达标排放的规模以上畜禽养殖场，后期如新增达标排放的规模以上养殖场，按规划目标执行自行监测。
3.2畜禽养殖环境承载力分析

根据《畜禽粪污土地承载力测算技术指南》（农业部办公厅，2018年1月15日），测算区域内耕地、园地、林地和草地所能消耗的最大畜禽粪污量（折算为猪当量）。畜禽粪污土地承载力及规模养殖场配套土地面积测算以粪肥氮养分供给和植物氮养分需求为基础进行核算，对于设施蔬菜等作物为主或土壤本底值磷含量较高的特殊区域或农用地，可选择以磷为基础进行测算。畜禽粪肥养分需求量根据土壤肥力、作物类型和产量、粪肥施用比例等确定。畜禽粪肥养分供给量根据畜禽养殖量、粪污养分产生量、粪污收集处理方式等确定。

3.2.1区域畜禽粪污土地承载力测算方法

区域畜禽粪污土地承载力等于区域植物粪肥养分需求量除以单位猪当量粪肥养分供给量（以猪当量计）。

猪当量：指用于衡量畜禽氮（磷）排泄量的度量单位，1头猪为1个猪当量。1个猪当量的氮排泄量为11kg，磷排泄量为1.65kg。按存栏量折算：100头猪相当于30头肉牛、250只羊、2500只家禽。生猪、肉牛固体粪便中氮素占氮排泄总量的50%，磷素占80%；羊、家禽固体粪便中氮（磷）素占100%。

区域植物养分需求量

根据区域内各类植物（包括作物、人工牧草、人工林地等）的氮（磷）养分需求量测算，计算方法如下：

区域植物养分需求量=∑(每种植物总产量（总面积）×单位产量（单位面积）养分需求量）

不同植物单位产量（单位面积）适宜氮（磷）养分需求量可以通过分析该区域的土壤养分和田间试验获得，无参考数据的可参照《畜禽粪污土地承载力测算技术指南》附表1确定，具体见下表。

表3.2-1 不同植物形成100kg产量需要吸收氮磷量推荐值

	作物种类
	氮/N (kg)
	磷/P (kg)

	大田作物
	小麦
	3.0
	1.0

	
	水稻
	2.2
	0.8

	
	玉米
	2.3
	0.3

	
	谷子
	3.8
	0.44

	
	大豆
	7.2
	0.748

	
	棉花
	11.7
	3.04

	
	马铃薯
	0.5
	0.088

	蔬菜
	黄瓜
	0.28
	0.09

	
	番茄
	0.33
	0.1

	
	青椒
	0.51
	0.107

	
	茄子
	0.34
	0.1

	
	大白菜
	0.15
	0.07

	
	萝卜
	0.28
	0.057

	
	大葱
	0.19
	0.036

	
	大蒜
	0.82
	0.146

	果树
	桃
	0.21
	0.033

	
	葡萄
	0.74
	0.512

	
	香蕉
	0.73
	0.216

	
	苹果
	0.3
	0.08

	
	梨
	0.47
	0.23

	
	柑桔
	0.6
	0.11

	经济作物
	油料
	7.19
	0.887

	
	甘蔗
	0.18
	0.016

	
	甜菜
	0.48
	0.062

	
	烟叶
	3.85
	0.532

	
	茶叶
	6.40
	0.88

	人工草地
	苜蓿
	0.2
	0.2

	
	饲用燕麦
	2.5
	0.8

	人工林地
	桉树
	3.3kg/m3
	3.3kg/m3

	
	杨树
	2.5kg/m3
	2.5kg/m3


依据前文表2.4-13柳江区主要作物产量/种植面积一览表，按照区域植物养分需求量测算公式，结合上表3.2-1不同植物形成100kg产量需要吸收氮磷量推荐值，测算出柳江区各镇种植植物养分需求量(以氮计)，测算结果见下表。

表 3.2-2 柳江区各镇种植植物养分需求量

	序号
	所属镇
	氮（t/a）
	磷（t/a）

	1
	穿山镇
	2466.28
	637.44

	2
	进德镇
	1981.88
	325.18

	3
	百朋镇
	2958.40
	328.69

	4
	成团镇
	2665.72
	623.39

	5
	三都镇
	1493.25
	240.85

	6
	土博镇
	2999.30
	396.86

	7
	里高镇
	2418.87
	214.43

	8
	拉堡镇
	233.60
	62.15

	9
	合计
	17217.30
	2828.99


备注：由于种植的植物种类较多，表3-2-2中未列入的植物 种类，参照同类作物的推荐值进行测算。

区域植物粪肥养分需求量

根据不同土壤肥力下，区域内植物氮（磷）总养分需求量中需要施肥的比例、粪肥占施肥比例和粪肥当季利用效率测算，计算方法如下：

[image: image7.png]AR TR X ISR & bt X SRR B
HesEARE

XSRS T 53 i R ik =




氮（磷）施肥供给养分占比根据土壤氮（磷）养分确定，土壤不同氮磷养分水平下的施肥占比推荐值见《畜禽粪污土地承载力测算技术指南》附表2，具体见下表

表3.2-3 土壤不同氮 (磷)养分水平下施肥供给养分占比推荐值

	土壤氮磷养分分级
	Ⅰ
	Ⅱ
	Ⅲ

	施肥供给占比
	35%
	45%
	55%

	土壤全氮量(g/kg)
	旱地(大田作物)
	＞1.0
	0.8~1.0
	＜0.8

	
	水田
	＞1.2
	1.0~1.2
	＜1.0

	
	菜地
	＞1.2
	1.0~1.2
	＜1.0

	
	果园
	＞1.0
	0.8~1.0
	＜0.8

	土壤有效磷含量(mg/kg)
	＞40
	20~40
	＜20


不同区域的粪肥占施肥比例根据当地实际情况确定；粪肥中氮素当季利用率取值范围推荐值为25%~30%，磷素当季利用率取值范围推荐值为30%~35%，具体根据当地实际情况确定。

结合柳江区实际情况，柳江区土壤缺磷，因此按照土壤氮磷养分分级为Ⅲ级，施肥供给占比取55%；粪肥中氮素当季利用率取值25%，磷素当季利用率取30%。根据前文2.4.3种养结合现状可知，柳江区粪肥占施肥比例为32.2%，本次计算粪肥占施肥比例取30%。则可计算出柳江区种植植物粪肥养分需求量如下表。

表 3.2-4 柳江区各镇种植植物粪肥养分需求量

	序号
	所属镇
	氮需求量（t/a）
	磷需求量（t/a）

	1
	穿山镇
	1627.75
	350.59

	2
	进德镇
	1308.04
	178.85

	3
	百朋镇
	1952.54
	180.78

	4
	成团镇
	1759.38
	342.87

	5
	三都镇
	985.54
	132.47

	6
	土博镇
	1979.54
	218.28

	7
	里高镇
	1596.45
	117.94

	8
	拉堡镇
	154.18
	34.18

	9
	合计
	11363.42
	1555.95


单位猪当量粪肥养分供给量

根据《畜禽粪污土地承载力测算技术指南》（农业部办公厅，2018年1月15日），综合考虑畜禽粪污养分在收集、处理和贮存过程中的损失，单位猪当量氮养分供给量为7.0kg，磷养分供给量为1.2kg。

区域畜禽粪污土地承载力

区域畜禽粪污土地承载力等于区域植物总的粪肥养分需求量除以单位猪当量粪肥养分供给量，计算得到区域理论最大养殖量(以猪当量计) ，柳江区域畜禽粪污土地承载力见下表：

表3.2-5 柳江区土地承载力计算表

	序号
	所属镇
	以氮计
	以磷计
	综合取值

	
	
	区域粪肥
需求量（t）
	土地可承载

猪当量(头)
	区域粪肥
需求量（t）
	土地可承载

猪当量(头)
	土地可承载

猪当量(头)

	1
	穿山镇
	1627.75
	232535
	350.59
	292160 
	232535

	2
	进德镇
	1308.04
	186863
	178.85
	149041 
	149041

	3
	百朋镇
	1952.54
	278935
	180.78
	150648 
	150648

	4
	成团镇
	1759.38
	251340
	342.87
	285722 
	251340

	5
	三都镇
	985.54
	140792
	132.47
	110391 
	110391

	6
	土博镇
	1979.54
	282791
	218.28
	181896 
	181896

	7
	里高镇
	1596.45
	228064
	117.94
	98279 
	98279

	8
	拉堡镇
	154.18
	22025
	34.18
	28484 
	22025

	9
	合计
	11363.42
	1623346
	1555.95
	1296622 
	1196155


表3.2-6 柳江区土地承载力分析表
	序号
	所属镇
	土地可承载

猪当量(头)
	土地可承载猪当量
阈值(80%)
	现有猪当量

(头)
	承载力差值 

+：剩余

 -：缺少

	1
	穿山镇
	232535
	186028 
	326916 
	-140888

	2
	进德镇
	149041
	119233 
	43638 
	+75595

	3
	百朋镇
	150648
	120518 
	70833 
	+49685

	4
	成团镇
	251340
	201072 
	15534 
	+185538

	5
	三都镇
	110391
	88313 
	7692 
	+80621

	6
	土博镇
	181896
	145517  
	2640 
	+142877

	7
	里高镇
	98279
	78623 
	534 
	+78089

	8
	拉堡镇
	22025
	17620 
	0 
	+17620

	9
	合计
	1196155
	956924
	467787
	+489137


根据上表可知，柳江区各镇农作物对畜禽粪肥需求量较大，以氮肥、磷肥分别计算后综合取其最小值，全区耕地最大可承载1196155头标准猪当量，2022年柳江区全区现有畜禽养殖存栏总量折算为标准猪的数量为467787头猪当量。现有畜禽猪当量占全区土地可承载猪当量的39.1%，未达到全区区域可承载猪当量80%的阈值(956924头猪当量) 。

因此，从柳江区全区范围的土地承载力而言，满足大力发展养殖 业的需求，能够全部消纳粪污量 。但是，穿山镇现有畜禽养殖猪当量已超过的其最大土地承载力猪当量的阈值(80%)，需要控制养殖规模，并将畜禽粪污集中处理后外运消纳，同时提高粪肥占施肥比例，增加有机肥外售量。

3.2.2规模养殖场配套土地面积测算方法

（1）规模养殖场粪肥养分供给量

根据规模养殖场饲养畜禽存栏量、畜禽氮（磷）排泄量、养分留存率测算，计算公式如下：

粪肥养分供给量=∑(各种畜禽存栏量×各种畜禽氮（磷）排泄量)×养分留存率

不同畜禽的氮（磷）养分日产生量可以根据实际测定数据获得，无测定数据的可根据猪当量进行测算。固体粪便和污水以沼气工程处理为主的，粪污收集处理过程中氮留存率推荐值为65%(磷留存率为65%)；固体粪便堆肥、污水氧化塘贮存或厌氧发酵后农田利用为主的，粪污收集处理过程中氮留存率推荐值为62%(磷留存率为72%)。

结合柳江区规模化畜禽养殖现状，规模化畜禽养殖固体粪便主要以固体粪便堆肥或厌氧发酵后农田利用为主，因此粪污收集处理过程中氮留存率取62%，磷留存率取72%。

根据前文柳江区规模化畜禽养殖场存栏量及各种畜禽氮磷排泄量，可计算出柳江区各镇畜禽养殖场粪肥养分供给量情况见下表。

表3.2-7 柳江区各镇畜禽养殖场粪肥养分供给量计算表

	序号
	所属镇
	氮排泄量

（t/a）
	粪肥氮供给量

（t/a）
	磷排泄量

（t/a）
	粪肥磷供给量

（t/a）

	1
	穿山镇
	1336.08 
	828.37 
	368.94 
	265.64 

	2
	进德镇
	34.73 
	21.53 
	22.61 
	16.28 

	3
	百朋镇
	743.74 
	461.12 
	223.41 
	160.86 

	4
	成团镇
	48.14 
	29.85 
	95.01 
	68.41 

	5
	三都镇
	27.07 
	16.78 
	13.20 
	9.50 

	6
	土博镇
	4.27 
	2.65 
	2.42 
	1.74 

	7
	里高镇
	13.68 
	8.48 
	7.44 
	5.36 

	8
	合计
	2207.71 
	1368.78 
	733.01 
	527.77 


（2）单位土地粪肥养分需求量

根据不同土壤肥力下，单位土地养分需求量、施肥比例、粪肥占施肥比例和粪肥当季利用效率测算，计算方法如下：

[image: image8.png]- I s e LA TR X R A 1 XHIE SHETEI

e ZiliEd




单位土地养分需求量为规模养殖场单位面积配套土地种植的各类植物在目标产量下的氮（磷）养分需求量之和，各类作物的目标产品可以根据当地平均产量确定，具体参照区域植物养分需求量计算。

根据前文表 3.2-5 柳江区各镇农作物和经济作物粪肥养分需求量及柳江区各镇作物面积，计算各镇单位土地养分需求量见下表。

表3.2-8  柳江区各镇单位土地养分需求量表

	序号
	所属镇
	2022年

种植面积（公顷）
	氮需求量（t/a）
	单位土地氮

需求量

（kg/公顷）
	磷需求量

（t/a）
	单位土地磷

需求量

（kg/公顷）

	1
	穿山镇
	19015.81
	2466.28
	129.70 
	637.44
	33.52 

	2
	进德镇
	10850.62
	1981.88
	182.65 
	325.18
	29.97 

	3
	百朋镇
	13909.84
	2958.40
	212.68 
	328.69
	23.63 

	4
	成团镇
	15207.53
	2665.72
	175.29 
	623.39
	40.99 

	5
	三都镇
	10825.54
	1493.25
	137.94 
	240.85
	22.25 

	6
	土博镇
	8434.16
	2999.30
	355.61 
	396.86
	47.05 

	7
	里高镇
	8712.54
	2418.87
	277.63 
	214.43
	24.61 

	8
	拉堡镇
	2052.88
	233.60
	113.79 
	62.15
	30.27 

	9
	合计
	89008.98
	17217.30
	193.43 
	2828.99
	31.78 


施肥比例根据土壤中氮（磷）养分确定，土壤不同氮磷养分水平下的施肥比例推荐值见附表2（具体见前文表3.2-4）。粪肥占施肥比例根据当地实际情况确定。粪肥中氮素当季利用率推荐值为25%—30%，磷素当季利用率推荐值为30%—35%，具体根据当地实际情况确定。

结合柳江区现状，结合柳江区实际情况，柳江区土壤缺磷钾，因此按照土壤氮磷养分分级为Ⅲ级，施肥供给占比取55%。粪肥中氮素当季利用率取25%，磷素当季利用率取30%。根据前文可知柳江区粪肥占施肥比例为32.2%，本次计算粪肥占施肥比例取30%。
柳江区规模养殖场单位土地粪肥养分需求量计算情况见下表。

表3.2-9 柳江区各镇规模养殖场单位土地粪肥养分需求量计算表

	序号
	所属镇
	单位土地

氮需求量

（kg/公顷）
	单位土地粪肥

氮需求量

（kg/公顷）
	单位土地磷

需求量

（kg/公顷）
	单位土地粪肥

磷需求量

（kg/公顷）

	1
	穿山镇
	129.70
	85.60
	33.52
	18.44

	2
	进德镇
	182.65
	120.55
	29.97
	16.48

	3
	百朋镇
	212.68
	140.37
	23.63
	13.00

	4
	成团镇
	175.29
	115.69
	40.99
	22.54

	5
	三都镇
	137.94
	91.04
	22.25
	12.24

	6
	土博镇
	355.61
	234.70
	47.05
	25.88

	7
	里高镇
	277.63
	183.24
	24.61
	13.54

	8
	拉堡镇
	113.79
	75.10
	30.27
	16.65

	9
	合计
	193.43
	127.66
	31.78
	17.48


（3）规模养殖场配套土地面积测算方法

规模养殖场配套土地面积等于规模养殖场粪肥养分供给量（对外销售部分不计算在内）除以单位土地粪肥养分需求量。

根据表3.2-7、3.2-9计算出柳江区规模养殖场配套土地面积表如下。

表3.2-10 柳江区各镇规模养殖场配套土地面积计算表

	序号
	所属镇
	配套土地面积（公顷）

	
	
	以氮计
	以磷计
	综合取值
	现状值
	差值（+：富余； -：缺少）

	1
	穿山镇
	10219.57 
	15679.91 
	10219.57
	4053.75
	-6165.82

	2
	进德镇
	906.68 
	2210.68 
	906.68
	131.47
	-775.21

	3
	百朋镇
	1269.64 
	4588.62 
	1269.64
	905.37
	-364.27

	4
	成团镇
	283.55 
	457.11 
	283.55
	305.46
	21.91

	5
	三都镇
	179.58 
	442.35 
	179.58
	119.96
	-59.62

	6
	土博镇
	12.57 
	38.39 
	12.57
	3.33
	-9.24

	7
	里高镇
	19.29 
	73.38 
	19.29
	0.00
	-19.29

	8
	合计
	12890.88
	23490.44
	12890.88
	5519.34
	-7371.54


由上表分析，柳江区规模养殖场至少需配套7371.54公顷土地，根据现状调查，柳江区规模养殖场仅配套有5519.34公顷土地用于粪污施肥。因此，从柳江区规模养殖场而言，现状配套土地不能满足规模化养殖场的发展需求，无法全部消纳粪污量。因此，需要大力发展种养结合，提高各镇规模化养殖场粪污利用率。

3.2.3水环境承载力分析

3.2.3.1水环境保护目标
根据《柳州市柳江区辖区内16条流域面积50km2以上河流管理范围划定成果》（柳州市柳江区人民政府  2020年10月）可知，柳江区境内流域面积50km2以上的河流分别为牛腊河、三寨河、白诺河、 流山河、凤凰河、木吉河、社冲河、穿山河（大渡河）、根伦河、定吉河、瓜楼河、大桥河（响水河）、拉堡河（九曲河）、三千河、龙兴河、大布河等。

 根据国家地表水环境质量标准（GB3838-2002）、《广西水功能一级区划登记表》、《柳州市水功能区划》，已划定水功能区划的河流主要有流山河、凤凰河、穿山河、定吉河、大桥河、拉堡河（九曲河）、三千河、龙兴河、大布河（百朋河）共9条，其中由于柳江区流山河段不涉及排污口（流山镇街道污水排污口已纳入柳南区管辖）；柳江区内凤凰河段为凤凰河源头河段，目前开发程度较低，因此不对流山河河段和凤凰河河段的水环境容量进行计算。

柳江区境内主要河流由于境内河长较短，单个河段均不超过30km，因此将已划定有水功能区划的每条河流作为单个水污染控制单元计算其环境容量。

因此柳江区共设置7个水污染控制单元，能够反映柳江区水环境容量。控制单元是水污染控制和水环境管理的基础单元，最终实现从流域总量控制的要求出发，将总量分配任务落实到带有行政管理职能的控制单元上。柳江区水污染控制单元河流基本情况详见下表。
表3.2-11  柳江区水污染控制单元河流基本情况表

	序号
	河流名称
	流经镇
	河段
	管理范围长度（km）

	1
	穿山河
	穿山镇
	13个乡村河段：木团村段、竹山村段、

穿山村段、穿山村段左岸、根伦村段右岸、

穿山村段、思荣村段、

五道村段左岸、板塘村段右岸、五道村段左岸、岸村水库坝址区、岸村水库库区。
	124.49

	2
	定吉河
	穿山镇
	9个乡村河段：定吉河上游端~武岗水库库区上游端、

武岗水库库区、武岗水库坝址、林寺村段、
龙平村段、定吉村段、

五道村段右岸、定吉村段左岸、五道村段。
	61.2

	3
	大桥河
	拉堡镇
	16个乡村河段：里高镇三斗水库库区、三斗水库坝址区、

果郎村段、盘龙村段、

三都镇板江村段、白见村段、三都村段、龙兴村段、觉山村段、

里贡村段、成团镇盘石村段、百朋镇里团村段、怀洪村段、成团镇龙山村段、龙山村段左岸、龙山村段左岸、进德镇龙新村段右岸、龙新村段、龙新村段右岸、龙新村段、沙子村。

16个城区河段：拉堡镇木罗村段、木罗村段左岸、思贤村左岸、思贤村段、思贤村段、思贤村段左岸、塘头村段左岸、基隆村段左岸、基隆村段左岸、基隆村段右岸、进德镇沙子村段右岸、沙子村段右岸、进德村段右岸、进德村段、槎山村段右岸、槎山村段右岸。
	102.3

	4
	拉堡河
	拉堡镇、

成团镇
	10个乡村河段：成团镇北弓村段、甘塘村段、灵江村段、灵江村段左岸、里湾村段右岸、里湾村段、成团社区、成团村段、两合村段、鲁比村段。

16个城区河段：拉堡镇黄岭村段、木罗村段、木罗村段右岸、拉堡村段左岸、拉堡村段左岸、拉堡村段、拉堡村段左岸、思贤村段右岸、思贤村段右岸、思贤村段右岸、思贤村段右岸、思贤村段、思贤村段右岸、柳东社区左岸建都社区左岸、进德镇进德村段左岸。
	58.41

	5
	三千河
	百朋镇、

进德镇
	6个乡村河段：百朋镇尧治村段、鱼龙村段、

分龙村段、里团村段、

五九村段、怀洪村段。

8个城区河段：进德镇白山村段、白山村段右岸、四连村段左岸、四连村段、三千村段、三千村段右岸、三千村段、拉堡镇基隆村段左岸。
	110.70

	6
	龙兴河
	成团镇
	9个乡村河段：三都镇博艾村段、工农村段、

工农村段、龙兴村段、

成团镇白露村段、里湾村段、大荣村段、大荣村段左岸、渡村居委会段右岸、渡村居委会段。

1个城区河段：拉堡镇木罗村段。
	54.14

	7
	大布河
	百朋镇、

进德镇
	3个乡村河段：百朋镇琴屯村段、百朋村段、

进德镇乐山村段。

1个城区河段：进德镇白山村段。
	33.01


3.2.3.2水环境容量计算
（1）水环境容量计算公式

根据全国水环境容量核定技术指南的计算方法，柳江区境内河流属雨源型河流，河流流程较短，流量较小，河深较浅，水面宽与河长相比较，水面宽较小，污染物浓度在横断面上分布比较均匀，可忽略污染物的沉降和弥散作用，根据此水体特点采用一维水质模型。

一维模型水环境容量的计算公式为：

W=86.4[(Qo+∑Qi+Qs)Cs×exp(kx/86400u)-CoQo]×365/1000   

W——水环境容量，t/a; 

Qo——河道上游来水流量，m3/s；

Qi——各点源排污流量，m3/s； 

u——河水平均流速，m/s；

K——污染物综合降解系数；

x——河段长度，m；

Cs——污染物控制标准浓度，mg/L；

Co——污染物环境本底值，mg/L；

其中污染物衰减系数K是计算水环境容量的一项重要参数。对水环境容量的计算来说，主要考虑化学需氧量和氨氮两项水质参数。参考《广西壮族自治区主要污染物入河量测算及其模型应用研究》（广西壮族自治区水利厅、河海大学，2009年3月）中相关研究成果，并根据河流水功能区的流速、污染物的大小情况，确定COD的综合

衰减系数取值范围为0.08～0.11（1/d），氨氮 NH3-N 的综合衰减系数取值范围为0.05～0.07（1/d），本次均取最小值进行计算。
表3.2-12  各纳污河流水文参数

	序号
	河流

名称
	平均

流量（m3/s）
	最枯流量（m3/s）
	KCOD取值（1/d）
	K氨氮取值（1/d）

	1
	穿山河
	-
	8.29
	0.08
	0.05

	2
	定吉河
	2.79
	-
	0.08
	0.05

	3
	大桥河
	-
	12
	0.08
	0.05

	4
	拉堡河
	1.73
	1.10
	0.08
	0.05

	5
	三千河
	-
	12
	0.08
	0.05

	6
	龙兴河
	1.2
	12
	0.08
	0.05

	7
	大布河
	-
	12
	0.08
	0.05


（2）分析因子
选择CODCr和NH3-N作为水环境容量分析因子。

（3）计算参数
查询相关资料得到各纳污河流的水文参数及现状监测结果得出各纳污河流的计算参数如下。
表3.2-13  各纳污河流水文参数

	序号
	河流

名称
	境内

河长（km）
	平均

流量（m3/s）
	最枯流量（m3/s）
	平均

河宽（m）
	年均径流深（m）
	河床坡度（‰）
	最枯

月流速

（m/s）

	1
	穿山河
	124.49
	-
	8.29
	8.44
	2.0
	0.885
	-

	2
	定吉河
	61.2
	2.79
	-
	4.7
	2.0
	-
	-

	3
	大桥河
	102.3
	-
	12
	14.97
	2.0
	2.3
	-

	4
	拉堡河
	58.41
	1.73
	1.10
	35
	1.5
	2.74
	0.04

	5
	三千河
	110.70
	-
	12
	10.29
	1.5
	2.5
	-

	6
	龙兴河
	54.14
	1.2
	-
	15
	1.65
	13.66
	-

	7
	大布河
	33.01
	-
	12
	8.15
	2.0
	-
	-


根据《柳江区农村生活污水治理专项规划（2021-2035）》、《响水河流域水环境综合整治方案（2019-2025年）》、《柳江区九曲河流域水环境综合整治方案（2019-2025）》，分别于2019年~2022年对柳江区主要河流进行水质监测的结果，取各河流的最大值作为纳污河流的计算参数，具体如下表。

表3.2-14  各纳污河流计算参数

	序号
	河流
	CODcr
	氨氮

	
	
	现状浓度Ci(mg/L)
	标准Cs(mg/L)
	现状浓度Ci(mg/L)
	标准Cs(mg/L)

	1
	穿山河
	12
	20
	0.143
	1.0

	2
	定吉河
	12
	20
	0.143
	1.0

	3
	大桥河
	20
	20
	0.62
	1.0

	4
	拉堡河
	18
	20
	0.977
	1.0

	5
	三千河
	14
	20
	0.174
	1.0

	6
	龙兴河
	10
	20
	0.642
	1.0

	7
	大布河
	13
	20
	0.107
	1.0


备注：均以GB3838-2002《地表水环境质量标准》Ⅲ类标准核算水环境容量。

（4）水环境容量计算结果
本次研究采用全国水环境容量核定技术指南推荐使用的方法，计算柳江区主要纳污河段水环境容量，见下表：

表3.2-15  柳江区主要纳污河流环境容量计算表

	序号
	河段
	污染物名称
	水环境容量（t/a）
	安全系数0.8的

水环境容量（t/a）

	1
	穿山河
	COD
	3318.68
	2654.94

	
	
	NH3-N
	262.40
	209.92

	2
	定吉河
	COD
	1493.40
	1194.72

	
	
	NH3-N
	100.08
	80.06

	3
	大桥河
	COD
	1788.71
	1430.97

	
	
	NH3-N
	235.29
	188.23

	4
	拉堡河
	COD
	1860.23
	1488.18

	
	
	NH3-N
	56.76
	45.41

	5
	三千河
	COD
	3268.45
	2614.76

	
	
	NH3-N
	343.77
	275.01

	6
	龙兴河
	COD
	1160.97
	928.78

	
	
	NH3-N
	38.00
	30.40

	7
	大布河
	COD
	2963.25
	2370.60

	
	
	NH3-N
	347.76
	278.21

	8
	合计
	COD
	15853.69
	12682.95

	
	
	NH3-N
	1384.06
	1107.25


根据上表可知，整体来看柳江区大部分水体水环境容量仍有一定空间，不会成为制约发展的短板。目前柳江区规模化养殖场粪污综合利用率为92%，规模以上养殖场均不设置入河排污口，主要为部分养殖场原按养殖户进行管理，其养殖规模达到规模养殖场后，未配套完善的畜禽粪污处理措施，导致畜禽粪污排入附近地表水；规模以下养殖户畜禽粪污综合利用率为83%，主要是部分养殖户未配套畜禽粪污处理措施，且存在直排现象，可能导致畜禽粪污排入地表水体增大区域地表水负荷。柳江区大部分水体水环境容量仍有一定空间可容纳未被综合利用的畜禽粪污，但长此以往会加重区域地表水负荷。因此需要对区域养殖场、养殖户进行综合整治，完善畜禽粪污处理措施，提高畜禽粪污综合利用率，减少粪污对地表水体的影响。

3.2.4水资源承载力分析
根据《柳州市柳江区水资源综合规划（2019-2035）》，2035年柳江区城乡用水结构由基准年的27.3：72.7调整为39.5：60.5。规划水平年柳江区城乡水资源配置成果见下表 。

表3.2-1  柳江区农业供水配置表（多年平均）
	乡镇
	2016年
	2035年

	拉堡镇
	906
	900

	进德镇
	2631
	2450

	三都镇
	1207
	1184

	百朋镇
	2743
	2558

	里高镇
	932
	1043

	土博镇
	1716
	1637

	成团镇
	3087
	2922

	穿山镇
	4241
	3692

	柳江区
	17464
	16386


参照《广西用水定额标准体系》（桂水资源〔2020〕38号）和《农林牧渔业及农村居民生活用水定额》（DB45/T 804-2019），取一个猪当量日用水量为40L/日·头，则可计算出柳江区2022年各镇畜禽养殖用水量情况见下表。

表3.2-2  柳江区畜禽养殖水资源利用量计算表
	序号
	所属镇
	猪当量
	用水量（万m3）
	规划农业供水量（万m3）
	占比（%）

	1
	穿山镇
	326916 
	477.30
	3692
	12.93

	2
	进德镇
	43638 
	63.71
	2450
	2.60

	3
	百朋镇
	70833 
	103.42
	2558
	4.04

	4
	成团镇
	16413 
	23.96
	2922
	0.82

	5
	三都镇
	7692 
	11.23
	1184
	0.95

	6
	土博镇
	2640 
	3.85
	1637
	0.24

	7
	里高镇
	534 
	0.78
	2922
	0.03

	8
	拉堡镇
	/
	/
	900
	/

	9
	合计
	468666 
	684.25
	16386
	4.18


由上表可知，柳江区2022年畜禽养殖用水量为684.25万m3，仅占柳江区2035年规划农业供水指标的4.18%，可知柳江区水资源承载力可满足柳江区畜禽养殖要求。但考虑到部分区域时空分布不均，存在区域性缺水和季节性缺水。因此，应按照《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》（HJ497-2009）要求，新建、改建、扩建的畜禽养殖场宜采用干清粪工艺；现有采用水冲粪、水泡粪清粪工艺的养殖场，应逐步改为干清粪工艺，尽可能降低水资源消耗指标。
3.3目标可实现性分析

3.3.1本规划与相关规划衔接

（1）柳州市柳江区国民经济和社会发展第十四个五年规划纲要

《柳州市柳江区国民经济和社会发展第十四个五年规划纲要》明确提出：2025年，实施生猪规模养殖场的粪污处理及利用设施建设覆盖率达100%，畜禽粪污综合利用率达到94%以上。

本规划期限为2023-2027，在考虑《柳州市柳江区国民经济和社会发展第十四个五年规划纲要》指标要求基础上，规划至2027年全区规模养殖场（包括生猪、牛、羊、家禽）的粪污处理及利用设施建设覆盖率达95%，畜禽粪污综合利用率达95%，制定了总体指标要求。

若远期（第十五个五年）规划对该指标有新要求，则从其要求。

柳江区生态环境保护“十四五”规划

《柳江区生态环境保护“十四五”规划》明确指出：2025年，规模化畜禽养殖场配套建设废弃物处理设施比例为100%（指导性）。 

本规划结合柳江区实际情况，规划至2027年全区规模化养殖场畜禽粪污处理设施配套率为100%，与规划相符。

3.3.2全区畜禽粪污土地承载力充足

柳江区各种作物种植面积约133.5万亩（89009万m2），其中粮食作物面积约31.91万亩，水果种植面积约16.83万亩，以油料、甘蔗、蔬菜、人工林地为主的经济作物84.76万亩，就现有种植面积的农作物产量进行全区土地承载力计算表明，全区最大可以承载1196155头猪当量的畜禽养殖量，按照区域可承载猪当量养殖量的80%计算，畜禽养殖猪当量养殖量可达956924头猪当量。

柳江区畜禽养殖种类主要有生猪、牛、羊、鸡、鸭、鹅等。各畜禽存栏量折算，2022年柳江区畜禽养殖总量为467787头猪当量。因此，柳江区畜禽粪污土地承载力充足，具备了畜禽粪污土地消纳能力，并剩余489137头猪当量的养殖空间，为实现畜禽养殖粪污防治目标和种养平衡提供了土地条件。

3.3.3畜禽养殖粪污防治与资源化利用已初具规模

柳江区畜禽粪污综合利用率现状为92%，拟通过健全收集、处理、运输、利用为一体的畜禽养殖粪污社会化服务体系，全面推进畜禽粪污资源化利用，提升畜禽粪污综合利用率至95%，实现规划目标。

根据自治区下达柳江区畜禽粪污资源化利用整县推进（非畜牧大县）项目中央预算内补助资金共2500万元。2020年8月项目计划文下达后，经过全面调查，柳江区确立了33个项目实施主体，积极策划畜禽粪污资源化利用项目实施方案。2021年3月《柳州市柳江区畜禽粪污资源化利用项目实施方案》获批实施。  

2020年，项目实施主体13个，中央预算内补助资金1060万元。目前，10个项目竣工，2个项目在补建异位发酵棚，1个项目因审计不合格，业主放弃项目，需要调整。

2021年，项目实施主体20个，中央预算内补助资金1440万元。目前，9个项目竣工，11个项目因无法落实建设用地或资金短缺等原因，业主放弃项目或需要调整。

2021年12月，根据《自治区财政厅关于调整2021年农业绿色发展专项（畜禽粪污资源化利用整县推进项目）中央基建投资预算（拨款）的通知》（桂财建〔2021〕181号），自治区调减项目资金250万。2022年8月，根据《关于下达广西乡村振兴产业发展基础设施公共服务能力三年攻坚行动方案柳江区2022年实施计划的通知》（江发改投资〔2022〕1号）增补项目资金250万。经请示，项目调整计划于2022年8月启动，更新11个项目实施主体，编制项目调整计划，目前11个项目实施主体（8个已竣工，3个在建，预计2023年2月前竣工）涉及项目调整资金共653万元，项目调整计划经局班子会讨论通过，报区人民政府审批后实施。

通过柳江区畜禽粪污资源化利用整区推进项目建设工作，为进一步实现畜禽污染防治目标创造了拓展条件。

3.3.4畜禽粪污资源化技术能力、资金筹措条件具备

畜禽粪污无害化和资源化技术已经在柳江区规模养殖场和部分规模以下养殖户中推广使用，培养了一批具有粪污无害化和资源化处理的技术人员和养殖业主。广大养殖户已经逐渐了解了堆肥发酵、   还田利用等相关技术，为粪污污染防治目标的实现提供了技术条件。

粪污资源化的实施，具有先期投入，后期收获的特点。为保障广 大农民收入，发展绿色农业 、扩大经济效益的需求，柳江区人民政府拟采取争取国家资金、吸纳第三方资金的方法先期对粪污处理设施进行试点建设，引导养殖业主积极筹措资金，节省化肥购置费用，并在发展绿色农业的过程中，获得绿色农作物产品的增值收益，以补偿投入的粪污资源化设施的前期投入，充分调动养殖业主防治污染的积极性，变被动防治为主动防治，在防治过程中获得收益。

综上所述，预计到2027年，柳江区畜禽养殖污染防治与种养规划目标均能如期实现。

4主要任务

4.1畜禽养殖污染治理总体要求
4.1.1确定畜禽养殖污染治理重点区域

根据《广西壮族自治区主体功能区规划》（桂政发〔2012〕89号）、《柳州市人民政府关于“三线一单”生态环境分区管控的实施意见》（柳政规〔2021〕12号）、《柳州市柳江区畜禽养殖禁养区划定方案（2021年修订）》（江政办发〔2021〕36号）、《柳州市柳江区国民经济和社会发展第十四个五年规划纲要》等文件要求，结合柳江区自然条件，人居环境整治要求，确定柳江区畜禽养殖污染治理重点区域为穿山镇，详见附图7。
4.1.2严格执行畜禽养殖禁养区划分方案

根据《柳州市柳江区畜禽养殖禁养区划定方案（2021年修订）》（江政办发〔2021〕36号）文件要求，禁养区内禁止建设规模畜禽养殖场、养殖小区。对辖区内所有的畜禽养殖场所（包括规模化畜禽养殖场、养殖户）进行排查，建立养殖档案，严格控制禁养区内现有养殖规模（养殖种类及数量），确保养殖规模不扩大，污染物总量不增加。对于禁养区内的规模以下养殖户应加强管理，确保畜禽粪污得到有效治理，由县人民政府根据实际情况依法责令拆除或关闭，并优先支持异地重建。

禁养区外从事规模畜禽养殖的，应当符合当地土地利用规划和设施农用地政策，遵守国家有关建设项目环境保护管理规定，开展环境影响评价。对于新建畜禽规模养殖场，从规范审批、强化日常监管与防范污染风险三个方面明确部门分工、通过环境监管、执法、指导等措施推动压实养殖主体责任。构建种养循环发展机制，提高畜禽粪污综合利用率，以能源化、肥料化作为资源化主导方向，尽可能提高需畜禽粪污综合利用率。

4.1.3 引导畜禽养殖业合理布局

根据土地承载能力和有机肥需求，实行以地定养，精准规划引导畜牧业发展，引导畜禽规模养殖场与种植业主衔接，扶持种养合作，鼓励经无害化处理的畜禽养殖粪污作为有机肥科学还田利用。在成团镇、土博镇等土地承载力较大的两个镇大力发展养殖业，而穿山镇因土地承载力不足，应采取措施扩大污染物处理能力，对于已配套粪污处理设施装备的畜禽规模养殖场，引导设施装备提档升级，进一步扩大处理能力，降低环境污染风险。对于粪污处理设施装备未配备畜禽养殖户，分类研究治理措施，依法作出限期治理决定，确定整治完成时限和具体要求。柳江区养殖空间优化布局建议见表4.1-1。

表4.1-1 柳江区各镇畜禽养殖空间优化建议

	序号
	所属镇
	土地可承载

猪当量
阈值(80%)
	现有

猪当量

(头)
	承载力差值

 +：剩余

 -：缺少
	养殖空间

布局优化

	1
	穿山镇
	186028 
	326916 
	-140888
	控制养殖规模，动态调整养殖结构，粪污堆肥后土地消纳和制作有机肥外运消纳。

	2
	进德镇
	119233 
	43638 
	+75595
	保持现有畜禽养殖规模，调整养殖结构，重点发展特色养殖，粪污堆肥土地消纳。

	3
	百朋镇
	120518 
	70833 
	+49685
	保持现有畜禽养殖规模，调整养殖结构，重点发展特色养殖，粪污堆肥土地消纳。

	4
	成团镇
	201072 
	16413 
	+184659
	积极发展畜禽养殖，动态调整养殖结构，重点发展特色养殖，粪污堆肥后土地消纳。

	5
	三都镇
	88313 
	7692 
	+80621
	保持现有畜禽养殖规模，调整养殖结构，重点发展特色养殖，粪污堆肥土地消纳。

	6
	土博镇
	145517  
	2640 
	+142877
	积极发展畜禽养殖，动态调整养殖结构，重点发展特色养殖，粪污堆肥后土地消纳。

	7
	里高镇
	78623 
	534 
	+78089
	保持现有畜禽养殖规模，调整养殖结构，重点发展特色养殖，粪污堆肥土地消纳。

	8
	拉堡镇
	17620 
	0 
	+17620
	保持现有畜禽养殖规模，调整养殖结构，重点发展特色养殖，粪污堆肥土地消纳。

	9
	合计
	956924
	468666
	+488258
	


备注：结合柳江区实际，将各镇畜禽养殖承载力分为三类，积极发展区域：承载力差值＞100000，保持现状发展速度区域：承载力差值≤100000，控制发展区域：承载力差值＜0。
（1）种养结合控制区

柳江区种养结合控制区为穿山镇1个镇。因土地承载力不足，应重点发展特色养殖，强化田间管理，提高种植业农作物产量，强化粪污无害化还田利用率，与邻近镇街签订粪肥消纳协议，建设粪肥收集和转运中心，强化种植业和养殖业协调发展，严格控制畜禽养殖粪污外排。

（2）种养结合保持区

柳江区种养结合保持区为百朋镇、里高镇、三都镇、进德镇、拉堡镇5个镇。这5个镇畜禽养殖量小于养殖量阈值 ，但种养结合能力有限，建议发展特色养殖业，严控粪污外排，强化种植业和养殖业协调发展。

（3）种养结合发展区

畜禽养殖区域主要应布局在土博镇、成团镇等2个土地承载力大的镇。在这2个镇积极发展畜禽养殖，动态调整养殖结构，重点发展特色养殖，粪污堆肥后土地消纳就地利用。

根据前文水资源承载力分析可知，柳江区水资源承载力可满足柳江区畜禽养殖要求。但考虑到部分区域时空分布不均，存在区域性缺水和季节性缺水情形。因此，应按照《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》（HJ497-2009）要求，新建、改建、扩建的畜禽养殖场宜采用干清粪工艺；现有采用水冲粪、水泡粪清粪工艺的养殖场，应逐步改为干清粪工艺，尽可能降低水资源消耗指标。
4.2提升畜禽粪污资源化利用水平

4.2.1畜禽粪污处理利用方式

（1）自主消纳
结合养殖种类和规模、环境质量目标、自然经济条件等，根据章 节3.2畜禽粪污环境承载力测算结果表明，成团镇、土博镇属于消纳土地充足的镇内自有消纳土地均充足，应优化粪污处理方式，优先采用粪肥还田利用模式和低成本、低排放、易操作的粪污处理工艺以养分平衡为核心，完善粪污收集-贮存-转运-利用体系；逐步降低处理成本，确保充分腐熟发酵。

 按照《畜禽粪便无害化卫生要求(GB 7959-2012) 》《畜禽粪便无害化处理技术规范(GB/T 36195-2018)》 有关要求，粪污规范贮存堆沤或厌氧发酵，保障粪污堆沤时长，确保 达到无害化处理利用要求后施用；个别畜禽规模养殖场、畜禽养殖户自有消纳土地不足时，与周边种植户签订粪肥消纳协议，确保粪肥施用面积能满足粪肥消纳需要，厌氧发酵产生的沼气可充分利用做燃料、发电使用。见图4.2-1和 4.2-2所示。

[image: image10.png]



图4.2-1 畜禽粪污贮存+就近还田模式

[image: image11.jpg]HINEEEX
TTHAREMX

2353

b ko

A

I B EixE / REMZNE

R

e dELKPE \
© Mk \ REHNER

——— 2GR " ©zzx b

- £ 5 ~




图4.2-2 畜禽粪污沼气+就近还田模式

根据各畜禽养殖场户粪污消纳土地（含土地流转）配套情况，优化畜禽粪污资源化利用模式，鼓励配套农用地面积不足的畜禽养殖场户，通过减少畜禽存栏量、新建粪污处理设施装备、增加配套农用地面积、增加有机肥外售量等措施，确保做到种养匹配。对配套土地积充足的畜禽养殖场户，指导优化粪污处理方式，逐步降低处理成本，确保充分腐熟发酵。

（2）委托第三方处理利用

穿山镇属于消纳土地不足区域 ，因此穿山镇应加强畜禽粪污处理设施建设，优化养殖场和养殖户的配套土地使用面积，在本镇利用的同时，可与其他镇签订土地消纳协议，综合采用自用和外销的模式处理畜禽粪污。畜禽规模养殖场可将固体粪便委托处理，通过与有机肥厂、专业沼气工程企业、社会化粪肥服务机构、果菜茶种植基地、种植企业或合作社等第三方签订用肥协议，确定种养两端粪肥产用合作关系。液体粪污用于畜禽规模养殖场自有土地或与周边种植户签订消纳协议，施用于附近农地。畜禽养殖场分布集中的区域，建设粪污转运中心，统一收集、统一处理利用。鼓励各地探索建立第三方粪肥服务机构集有机肥生产、配送、施用和有机食品电商等全程服务模式。
[image: image12.jpg]



图 4.2-3 畜禽固体粪肥委托处理和液体粪肥就近还田模式
4.2.2畜禽粪污合理还田利用

经无害化处理后进行还田综合利用的堆肥和沼气发酵等还田产 物应符合《粪便无害化卫生标准》。粪肥用量不能超过作物当年生长 所需的养分量；在确定粪肥的最佳施用量时， 应对土壤肥力和粪肥肥 效进行测试评价，并符合当地环境容量的要求；同时应有一倍以上的 土地用于轮作施肥，不得长期施肥于同一土地。鼓励在畜禽养殖场与 还田利用的农田之间应建立有效的粪肥输送网络。通过车载或管道形 式将处理置后的粪肥输送至农田，要加强管理，严格控制污水输送沿途的弃、撒和跑、冒、滴、漏。

粪污无害化处理总流程如图4.2-4所示。

[image: image13.jpg]TKIEAR

> AR

L=

§ it

EliE e

> RIFIH





图4.2-4 粪污无害化处理工艺流程总图

规模化养殖场及规模以下养殖户，建设粪便堆积发酵场、污水贮存池，分别对粪便和污水进行处理。贮存时间根据区消纳土地的种植 品种实际情况及粪污发酵成熟所需时间为不低于6个月。

4.2.3完善粪污处理和利用设施

（1）源头减量设备

畜禽规模养殖场清洁生产设施建设：现有畜禽规模养殖场饮水器、栏舍清洗等设施进行改造，做到源头节水，减少污水的产生和排放。新建养殖场杜绝水冲粪清粪方式，现有畜禽规模养殖场逐步淘汰 全程水冲粪等清粪方式，实现废水源头减量。圈舍及粪污贮存设施进 行雨污分流改造。养殖栏舍配备通风排气装置、气体收集处理(生物 过滤法、生物洗涤法、吸附法)后排放等。

规模以下畜禽养殖户、养殖散户（未达到养殖户规模）清洁生产设施建设：新建养殖户杜绝水冲粪清粪方式，现有畜禽养殖户逐步淘汰全程水冲粪等清粪方式，实现废水源头减量。畜禽养殖圈舍及粪污贮存设施应建设雨污分流设施。

（2）畜禽粪污处理设施

按照“谁污染、谁治理”原则，落实畜禽养殖场(户)污染治理的主体责任。采用畜禽粪污资源化利用模式的畜禽养殖场(户) ，应建设堆沤肥、粪污密闭贮存和沼气收集处理等设施，做到防渗、防雨、 防溢流，不得对周边环境造成污染。建设标准参照《畜禽养殖污水贮存设施设计要求》或按具备相应设计规模工程设计资质单位的设计方案执行。

委托第三方处理的养殖场(户) ，应与第三方签订粪污处理与利 用合同。采用生产有机肥方式的养殖场(户) ，有机肥加工设施建设按具 备相应规模工程设计资质单位的设计方案执行，产品应达到《有机肥 料》(NY-525)、《有机-无机复混肥料》(GB-18877) 等要求后作为商品有机肥出售。

采用沼气发酵的养殖场(户) ，建设厌氧消化反应器、沼气收集和处置系统、沼液沼渣分离和贮存系统，实现资源化产品的安全处置、 妥善贮存和综合利用，做好冬季保温。

采用堆肥发酵工艺的养殖场(户)，应建设储存、发酵等场地， 配备翻抛设备。

现有畜禽养殖场、养殖户畜禽粪污处理和利用设施不完善的，应在2025年底前按上述要求完善，规划期内拟整治的养殖场户清单详见附表3。养殖散户（未达到养殖户规模）的，应参照上述要求配套设置简易畜禽粪污处理设施。
（3）田间配套设施建设

区域田间粪污贮存场作为后续了利用工艺，主要利用规模化养殖场和规模以下养殖户未能发酵成熟的粪污，存储时间为1个月以上。发酵成熟的粪污，按协议消纳还田(林、果)或出售。

在粪肥替代化肥施用的实践中，由于粪肥体积大，不易运输，   且由于粪肥味道较重，所以农户一般不愿意直接购买粪肥。因而可以在田间地头设置田间粪污贮存场。同时，加强农户种植农作物的环境保护和发展绿色农业的意识，通过各种形式使得农户认识到化肥过量的危害，从而增强农户施用有机肥的主动性。

规划期间持续推进田间配套设施建设工作，建设田间粪污暂存设 施，根据粪污产量、经济情况等，合理选择粪肥还田输送管道、配置 运输罐车、固态肥抛撒机、液态粪肥撒施机、沼液沼渣抽排机、远距 离施肥泵粪肥机械化还田作业设施。施肥过程应采用深施、埋施等减 排措施。鼓励在畜禽养殖场与还田利用的农田之间应建立有效的粪肥输送网络。通过车载或管道形式将处理置后的粪肥输送至农田，要加强管理，严格控制污水输送沿途的弃、撒和跑、冒、滴、漏。

（4）畜禽粪污处理中心

针对柳江区畜禽养殖污染治理重点区域穿山镇，规划建设一座畜禽粪污处理中心，处理中心与养殖户建立“以粪换肥”的利益联结机制，逐步形成养殖生产、有机肥生产、种养结合的绿色循环农业发展模式，将富余的粪污进行无害化处理后，运输至签订土地消纳协议的邻近乡镇进行资源化利用。

4.2.4培育畜禽粪污社会化有偿治理服务

以镇(街道)为单元，单独或联合建立种养循环利用专业合作社， 按照“农户蓄积、统一收集、集中处理、综合利用”的模式，签订粪污收运有偿服务协议，对自行处理困难的小散养殖场(户)开展社会化有偿治理服务。积极调动社会资本参与，支持采取政府和社会资本合作(PPP)模式，引入更多的社会资本投入，开展畜禽粪污处理和资 源化利用，探索建立养殖场(户)付费、第三方处理企业和社会化服务组织合理收费的运行机制。

立足柳江区畜禽养殖业和种植业特点，健全粪肥还田监管体系和制度，引导农户利用畜禽粪污为原料按标准生产的商品有机肥，或者是种植企业（户）、畜禽养殖场（户）和第三方服务机构收集施用的按规范要求堆沤发酵处理后完全腐熟的畜禽粪肥还田。施用固体畜禽粪肥改善地力的，畜禽粪肥还田的要经过堆（沤）、发酵腐熟或商品有机肥。积极探索开展试点工作，稳妥扩大，优先选择种植大户、畜禽养殖量大的乡镇开展试点，在试点乡镇优先鼓励培育粪肥第三方公司或合作社参与，促进畜禽粪肥还田，通过利用畜禽粪便为主原料的有机肥厂或粪肥堆沤还田合作社等第三方粪肥还田机构就近还田利用，种养结合。对一年施用畜禽粪肥地块达到1万亩以上（可以是连片地块或若干地块）的乡镇可以作为试点，创建畜禽粪肥还田耕地地力差异化补贴试点。

4.3建立健全台账管理制度

柳江区畜禽养殖场、养殖小区应按照《畜禽规模养殖污染防治条例》第二十二条的规定，定期将畜禽养殖品种、规模以及畜禽养殖废弃物的产生、排放和综合利用等情况，报县级人民政府环境保护主管部门备案。环境保护主管部门应当定期将备案情况抄送同级农牧主管部门。督促养殖业主认真落实环评文件提出的运行期环境监测和管理的计划，制定内部综合环境管理制度、污染治理设施管理制度等各项环境管理制度，纳入企业环境保护管理档案，并将制度上墙。养殖场要健全设备运行制度、维护保养制度和安全操作制度。

4.3.1制定畜禽粪污资源化利用计划

柳江区规模畜禽养殖场根据本场实际情况，完善制定年度畜禽粪污资源化利用计划，内容包括养殖品种、规模以及畜禽养殖废弃物的产生、排放和综合利用等情况，各镇(街道)于每年1月底前将辖区内规模畜禽养殖场粪污资源化利用计划报柳州市柳江生态环境局备案，同时抄送区农业农村局，确保畜禽粪污去向可追溯。配套土地面积不足无法就地就近利用的规模化养殖场，委托有资质第三方代为实现粪污资源化利用的，要提供相关协议或合同，规模场(户)和第二方都要及时准确记录相关信息。

4.3.2统一台账，准确记录

畜禽粪污资源化利用计划台账由区农业农村局统一印制，台账内容包括运出时间、粪污利用形态、运出量、场内储存时间、利用方式、粪污利用方信息等。

畜禽养殖场为粪污资源化利用台账填报责任主体，畜禽粪污资源化利用台账作为养殖档案的重要内容之一，养殖主体要真实、准确、及时填写，确保畜禽粪污去向明确，如规模畜禽养殖场粪污去向不明的，视为未利用。鼓励有条件的镇区逐步推行畜禽养殖户畜禽粪污资源化利用台账管理。

4.3.3培训指导计划

督促畜禽养殖场制定内部综合环境管理制度、污染治理设施管理制度等各项环境管理制度，纳入企业环境保护管理档案，并将制度上墙。畜禽养殖场应按实际需要建立内部部门环境职责分工、综合环境保护管理办法、厂区环境综合整治制度（包括清污分流及干湿分离管理等）、废水处理设施运行制度、畜禽废弃物贮存场所管理制度、畜禽废弃物综合利用制度、环境应急制度或应急预案等。

各镇要定期组织开展技术交流和人员培训，重点培训畜禽养殖污染防治法律法规、设施管理和运行维护、实用技术等，提高环境管理和技术人员业务能力。建立畜禽养殖污染防治专家信息库，为环境管

理和技术咨询提供支撑。加强对畜禽养殖污染防治工作的宣传教育要面向全民，通过报纸、广播、电视等媒体作广泛宣传，提高全民环保意识，以形成全社会共同参与的氛围和自觉行动，推动紫金县畜禽养殖业与环境保护协调发展。

4.3.4督促检查方案

各镇(街道)负责指导督促养殖主体制定畜禽粪污年度利用计划与台账填写，并协助做好相关协议或合同材料的收集、存档等工作。区农业农村局、生态环境局定期开展畜禽养殖污染治理及资源化利用检查认定工作，畜禽粪污资源化利用计划和台账是检查认定的重要依据之一，按照农业部《畜禽标识和养殖档案管理办法》要求，建立健全养殖资料台账和基础档案，包括生产记录档案、投入品档案、消费防疫档案、病死猪处理档案、排泄物处理和利用档案，记录保存2年以上， 应用信息化手段提升治理监管水平。养殖场应妥善保存，不得丢失。

4.4强化环境监管

按照政府支持、企业主体、市场化运作的方针，以集中进行粪污处理、资源化利用的全量化能源利用模式，以及规模养殖场粪污处理和沼气利用并重的厌氧发酵技术路线为重点，加大PPP模式支持力

度，健全畜禽粪污资源化利用市场机制，培育壮大第三方治理企业和社会化服务组织，形成专业化生产、市场化运营的畜禽粪污处理利用体系。支持各类新型经营主体组建一批粪污收集运输、粪污资源化处理等社会化服务组织，配备收集运输设备和暂存设施，集中收集、   处理周边养殖粪污；支持重点大型养殖企业或种植合作社建设大型有机肥加工厂作为粪污集中处理中心；引导相邻的规模养殖场与规模化种植基地对接，共建粪污消纳基地，支持建设田间沼液贮存池、粪污输送管网等配套设施，全面拓展畜禽粪污资源化利用路径。

4.4.1规范审批，严格环境等准入制度

新建、改建、扩建畜禽养殖场、养殖小区，应当符合畜牧业发展规划、畜禽养殖污染防治规划，满足动物防疫条件，并严格落实环境影响评价与排污许可制度，依法开展环境影响评价，督促指导畜禽规模养殖场依法持证排污、按证排污及进行 排污登记，遵守排污许可证管理规定。按照生态环境部《建设项目环境影响评价分类管理目录》有关规定，对年出栏生猪5000头（其他畜禽种类折合成猪的养殖规模）及以上，存栏生猪2500头（其他畜禽种类折合成猪的养殖规模）及以上，或涉及环境敏感区的畜禽养殖场（小区）项目编制环境影响报告书，其余填报备案登记表。加大对未依法进行环境影响评价的规模化畜禽养殖场的处罚力度，督促未办理环评审批手续的养殖业主及时办理环境影响评价手续。环境影响评价文件应以农业绿色发展为导向，突出畜禽养殖废弃物综合利用。严格落实畜禽养殖污染防治设施“三同时”制度，加强建设项目工程监理，严格项目验收，确保综合利用和污染防治效果。柳江区现状环评手续畜禽规模养殖场列入表3规划期内拟整治畜禽养殖场户清单。
对环境影响评价不合格、有意愿、有条件进行达标改造的养殖场（小区），按照环评合格要求，以“一场（户）一策”方式形成整改建设方案，并监督推进整改工作。对没有意愿、没有能力自行建设养殖污染防治设施达到环评合格的养殖场，要落实“委托治污”和“有偿治污”措施；对未按时补办手续、未按时完成整改、治污设施运行不符合规范或不能“委托治污”的畜禽规模养殖场（小区），相关部门要坚决予以取缔。

4.4.2强化日常监管

加快推进畜禽养殖环保监管能力建设和完善，依托区生态环境局和区农业农村局现有监管能力，完善基层环保监管执法的车辆、取证设备、监测设备等硬件建设。各镇人民政府、社区或村民委员会需按照《广西壮族自治区乡村清洁条例》规定加强管辖区域内规模和规模以下畜禽养殖的管理和沟通协调工作，严防发生畜禽养殖环境投诉和纠纷事件。

严格执法监督。落实畜禽养殖“属地化管理”主体责任，认真贯彻执行《条例》及相关法律法规规定，加大执法检查力度，强化执法监督手段。加大农村地区环境监察力度，依法查处畜禽养殖场的各种环境违法行为。强化农业污染源监督性监测，逐步将畜禽规模养殖场纳入环境保护部门监测范围，对污染治理不到位的养殖场责令限期整改到位；整改不到位的，依法停止养殖活动。擅自向水体等外环境排放畜禽污染物的养殖场，依法封堵排污口并进行处罚；对造成重大环境污染事件的，依法从严查处。加强畜禽规模养殖场农村能源沼气工程的安全监管和维护。

4.4.3防范污染风险，建立健全信息报送制度

完善畜禽规模养殖环保监管信息报送制度，建立畜禽规模养殖动态化管理模式。畜禽规模养殖场应当每年将畜禽粪污资源化利用计划，报区生态环境局环境备案，区生态环境局每年将备案情况抄送区农业农村局。根据每年的畜禽规模养殖场污染防治信息统计，对畜禽规模养殖场的养殖对象、养殖规模、污染防治情况实行动态管理，确保实现全面监管。

建立畜禽养殖重点监控源、风险源的监管机制，实现对畜禽养殖重点监控源的动态监督管理，确保掌握其污染物排放状况、排放去向等情况。组织对完成整改要求的畜禽养殖场户进行现场核查，检查畜禽粪污处理设施装备配套情况，并定期向社会公布核查结果。对超过整改时限，畜禽粪污处理设施装备仍不合格的畜禽养殖场户，依法责令停止生产或使用。
4.4.4全方位强化病死畜禽管理

建立完善病死畜禽管理和处置制度。鼓励大型养殖场、屠宰场建设病死畜禽无害化处理设施，并可以接受委托，有偿对地方人民政府组织收集及其他生产经营者的病死畜禽进行无害化处理，按照“谁处理、补给谁”的原则，建立与养殖量、无害化处理率相挂钩的财政补助机制。对零星病死畜禽自行处理的，各地要制定处理规范，确保清洁安全、不污染环境。

加强无害化处理体系建设，根据本地区畜禽养殖、疫病发生和畜禽死亡等情况，统筹规划和合理布局病死畜禽无害化收集处理体系，组织建设覆盖饲养、屠宰、经营、运输等各环节的病死畜禽无害化处理场所，处理场所的设计处理能力应高于日常病死畜禽处理量。要依托养殖场、屠宰场、专业合作组织和镇畜牧兽医站等建设病死畜禽收集网点、暂存设施，并配备必要的运输工具。

4.4.5强化环境监测

每年选取一至两家采用畜禽规模养殖场，委托有资质的环境监测机构，实施一次废水监督性监测，废水监测包括化学需氧量、五日生化需氧量、悬浮物、氨氮、总磷、粪大肠菌群、总铜、总锌等指标。

选择一块长期作为畜禽废物消纳场所的农用地及其周边一块不消纳畜禽废物的农用地每年开展一次土壤质量监测。

5重点工程

5.1畜禽粪污处理设施建设

按照农业农村部、生态环境部联合制定的《畜禽养殖场(户)粪 污处理设施建设技术指南》(农办牧〔2022〕19号)文件的基本要求，粪污处理设施建设重点围绕生产沼气、沼肥、肥水、堆肥、沤肥、商品有机肥、垫料、基质等以资源化利用为目的的处理方式，兼顾作为场内生产回冲用水、农田灌溉用水和向环境水体达标排放等处理方式，规范建设标准，科学建设畜禽粪污处理设施设备，促进污染防治与畜牧业协调发展。柳江区畜禽粪处理设施建设项目，主要如下表。

表5.1-1  柳江区畜禽粪污处理设施建设项目一览表

	序号
	项目承担主体
	建设内容
	项目总投 资(万元)
	财政补助  资金(万元)
	实施年份

	1
	柳州市柳江区

盛鑫养殖场
	异位发酵棚1100m2
	319.04
	90.00
	2023-2024

	2
	柳州市佳顺养殖

专业合社
	异位发酵棚200m2
	72.01
	36.00
	2023-2024

	3
	广西利必达养殖

有限公司
	异位发酵棚1100m2
	319.04
	90.00
	2023-2024

	4
	柳州市宏鼎生猪养殖有限责任公司
	异位发酵棚700m2。
	207.02
	80.00
	2023-2024

	5
	柳州市泽华养殖有限公司
	异位发酵棚1100m2
	319.03
	90.00
	2023-2024

	6
	柳州市柳江区兰真养殖场
	畜禽粪污收集发酵棚2900m2。
	140.00
	70.00
	2023-2024

	7
	柳州市桂禽养殖

有限公司
	粪污发酵罐(11FFG-100)1台，

畜污收集发酵棚1100 m²。
	110.00
	55.00
	2023-2024

	8
	柳州市润源种养专业合作社
	华六猪场铺设污水利用管网：卧式抽水泵9台，抽水泵启动柜9个，水泵开关9个，70平方铝皮电线56卷，水管10000m，接管直通140个，三通开关55个，喷洒水枪15把，吸水管10条，消防管40卷，绑水管铁线60 卷 。
	45.00
	22.50
	2023-2024

	9
	合计
	1531.14
	533.5
	/


5.2畜禽粪污集中处理设施建设

柳江区畜禽粪污集中处理设施建设主要如下表。

表5.2-1  柳江区畜禽粪污集中处理设施建设项目一览表

	序号
	项目承担主体
	建设内容
	项目总投资(万元)
	财政补助资金

(万元)
	实施年份

	1
	广西里湾生态农业科技有限公司
	纳米发酵堆肥膜装置系统1套。
	180.00
	90.00
	2023-2024

	2
	畜禽粪污

集中处置中心

（规划）
	规划在穿山镇建设畜禽粪污集中处置中心1座，设计粪污处理规模10万t/年，用于生产有机肥。
	2000
	600
	2025-2027


5.3田间配套设施建设

农业农村部联合生态环境保护部等多部委陆续颁布了《关于促进 畜禽粪污还田利用依法加强养殖污染治理的指导意见》(农办牧〔2019〕84号) 等系列政策文件，标志着畜禽养殖粪污治理由“达标排放”到“以用促治”的根本性转变，发展种养循环、推进资源化利用成为养殖业可持续发展的关键举措。

为保证畜禽粪污还田利用率，规划建设的田间配套设施项目如下表。

表5.2-1  柳江区田间配套设施建设一览表

	序号
	项目承担主体
	建设内容
	项目总投 资(万元)
	财政补助  资金(万元)
	实施年份

	1
	柳州市柳江区辉煌果蔬专业合作社
	田间贮液罐11个，污水输送管19600m(其中pel10管1000米，pe75管1200米，pe50管1000米，pe25管4400米，pe32管12000米),污水泵4台。
	41.00
	20.50
	2023-2024

	2
	柳州市尚品田园生态农业有限公司
	田间贮液罐10个，污水输送管18250m(其中pel10管150米，pvc75管500 米，pvc50管600米，pe16管12000米，pe25管5000米)，污水泵2台。
	18.00
	9.00
	2023-2024


5.4监管体系建设

建设柳江区畜禽养殖污染监管体系，主要包括畜禽粪污检测、环境监测以及信息化管理平台建设。

（1）指定专业部门负责粪污污染防治监管体系的建设与运行。

（2）完善畜禽粪污防治与资源化利用制度，建立养殖和污染防治台账，监管粪污未经处理直接还田，保护畜禽养殖区域生态环境。

（3）完善养殖管理和审批制度，严格执行禁养区划定区域不得 新建养殖场(户)，规范清粪方式。

（4）建立粪污检测制度，指导和监管养殖场(户)负责人按规范进行粪污处理，并定期采样、送样，开展粪肥处理产品的质量检测，避免粪污处理还田后污染土壤环境。

（5）配合环境监管部门对养殖区及周边定期开展大气、地下水、地表水和土壤的环境质量监测，保障生态环境保护与发展养殖协调可持续发展。

（6）建设“柳江区畜禽养殖信息化管理平台”，对养殖类别、规模、粪污产生量、清粪方式、水资源利用、粪肥质量、粪肥利用率、 养殖区域及周边环境质量、农田土壤质量信息数据进行管理、统计和 分析，为畜禽养殖主管部门提供决策支持。
6工程投资估算与资金筹措

6.1工程投资估算

6.1.1投资估算依据

（1）2015年《广西壮族自治区安装工程费用定额》、2014年《广西壮族自治区市政工程消耗量定额》、2017年《广西壮族自治区建筑装饰装修工程概算定额》(桂建标[2017]26号文)、2016年《广西壮族自治区建设工程费用定额》以及其他有关造价的文件；

（2）《关于调整建设工程定额人工费及有关费率的通知》(桂建标[2018]19号)；

（3）《广西壮族自治区工程建设其他费用定额》(桂建标[2018]37号)；

（4）材料价格按《柳州市建设工程造价信息》，造价信息未刊登材料的，按实际调查计列；

（5）项目建设管理费按财建[2016]504号规定计取；

（6）工程监理费按桂建标[2018]37号计取；

（7）工程勘察设计费按桂建标[2018]37号计取；

（8）招标代理服务费按桂建标[2018]37号计取；

（9）工程保险费按工程费用的0.3%计算；

（10）基本预备费按工程费用及其他费合计的10%计算；

（11）《财政部、国家发展改革委关于清理规范一批行政事业性收费有关政策的通知》(财税[2017]20号文)；

（12）《广西壮族自治区物价局关于取消部分经营服务性收费项目的通知》(桂价费[2016]45号)；

（13）《<建设工程工程量计算规范(G50854~50862-2013)>广西壮族自治区实施细则》(桂建标[2013]42号)；

（14）《建设项目投资估算编审规程CECA/GC 1-2015》；

（15）有关行业、专业建设标准。

6.1.2重点工程投资估算

本规划柳江区畜禽养殖污染防治工程总投资包括畜禽粪污处理设施建设、畜禽粪污集中处理设施建设、田间配套设施建设项目，工程投资3770.14万元，其中财政补助资金1253万元，见下表。工程投资明细具体详见附表4。

表 6.1-1 重点工程投资估算表

	序号
	项目分类
	总投资（万元）
	财政补助资金（万元）

	1
	畜禽粪污处理设施建设项目
	1531.14
	533.5

	2
	畜禽粪污集中处理设施建设项目
	2180
	690

	3
	田间配套设施建设项目
	59
	29.5

	4
	合计
	3770.14
	1253


6.2资金筹措


资金投入的基本原则是通过产业政策引导、环境政策引导两个方

向，引导企业和社会资本投入为主，强化引导、约束、扶持，依靠企

业自身和社会资本解决发展和环境的问题，政府资金投入主要针对公

益性设施和奖励扶持两个方向，强化系统性政策约束，以机制体制保

障规划的有效实施。

各重点工程投资估算根据其性质不同，分别依据国家有关部委对建设项目投资估算规定，并参照市场价格和项目实际情况确定估算指标。为保证项目建设的顺利实施，优化各种资金的利用，根据主管部门对项目要求的开发顺序和时序要求，和项目自身的实际情况安排项目建设进度计划。

6.2.1工程资金筹措

（1）中央及地方环保和涉农专项资金。结合国家及地方专项资金的申请方向，做好前期工作，包装整合污染治理项目，特别是大型养殖场污染治理和综合利用项目，依托企业的资源优势，努力争取专项资金支持。

（2）各级财政资金投入。重点瞄准公益性环境改善项目，以减少区域养殖污染排放、改善区域环境为核心。同时强化财政资金对市场的引导作用，引导市场向畜禽养殖废弃物资源化利用方向发展。
（3）社会资本投入。创新畜禽养殖污染防治领域的运营模式，通过PPP、EOD 等方式降低运营成本和市场风险，畅通社会资本进入的渠道。政府围绕标准化规模养殖、沼气资源化利用、有机肥推广等关键环节出台扶持政策，有效引导社会资本向养殖污染防治和资源化方向投入。

（4）企业自行投入。出台畜禽养殖产业优化发展相关扶持、鼓励政策调动企业污染治理和资源化利用的积极性，鼓励企业在完善污染治理的同时，通过延长产业链，实现养殖、治理、利用的循环链条。从而实现环境治理和企业发展双赢。

6.2.2运维资金筹措

柳江区畜禽养殖污染防治运维资金主要通过政府财政年度预算及“政府扶持、社会参与、群众自筹”的原则筹措。各镇人民政府需建立健全社会参与和群众自筹相结合的资金筹措机制，并通过以下几个方面建立政府、社会和群众多元投入机制。

1）柳江区政府根据各镇经济发展水平，可通过有差别的财政补贴扶持经济欠发达地区畜禽养殖污染防治运维所需费用。

2）各镇通过降低用电收费标准等措施，降低运维企业经济成本。

3）各镇结合当地经济、文化等现状，探索“谁开发谁保护、谁破坏谁恢复、谁受益谁补偿”的农村生态环境补偿机制。

4）各镇、村人民政府定期对养殖场户进行环保知识宣传，提高养殖场户环境保护意识。

5）各镇、村人民政府鼓励养殖场户参与畜禽养殖污染防治设施的维护工作，降低运维企业成本。

通过以上几种方式，确保柳江区畜禽养殖污染防治长期、稳定运行，改善居民生活环境质量。

7效益分析

7.1环境效益

7.1.1改善养殖场周边环境

通过推进养殖场的粪污资源化利用工程建设，避免了粪污直接排 放对周围环境的影响，有效保护农村生活环境。养殖粪污进行资源化 利用，切断了有毒有害病菌的生长周期，杀灭大量有毒有害病菌，有利 于人畜身体健康，畜禽养殖场周围的环境卫生也将因此得到很大程度 的提高，具有很好的环境效益。

7.1.2提升耕地肥力

畜禽粪便中含有丰富的有机质、微量元素及氮、磷、钾，因此畜 禽粪便是制造肥料的有效原料。将畜禽粪便制造成固体粪肥，施于农 田后有助于改良土壤结构 、提高土壤有机质含量、提供作物养分、   培肥地力，确保农作物稳产高产。

7.1.3提升环境质量

项目的实施将进一步完善养殖场的基础建设，使养殖场(户)粪便污水不外排，保护了河流、地表水系。污水沉淀池采取了防渗措施，杜绝了污水的下渗，从而减少了对周围环境和地下水的污染，提升了农村饮用水安全保障水平。另外畜禽粪便通过堆积发酵，杜绝了过去那种规模化养殖场污水横流、臭气熏天、蚊蝇乱飞的现象，极大的改善人居环境，符合产业发展和可持续发展要求。

通过统筹安排、合理布局畜禽养殖废弃物综合利用和污染治理项目，能够有效缓解柳江区农业面源污染、提升区域环境质量。

7.2经济效益

7.2.1促进种植业提质增效

通过对畜禽养殖场(户)的粪污治理，使畜禽粪污得到资源化利 用。农田、果园、蔬菜、苗木、花卉施用固体粪肥，可确保农作物稳 产高产、提高农产品品质，提高农产品经济效益，提升柳江区农业竞 争力。

通过项目的实施，将整体推进种养循环、农牧结合，使之成为柳江区农业发展的亮点与优势，有利于促进全区农产品品牌价值提升和 产业竞争力增强。

7.2.2促进产业发展和农民增收

畜禽养殖业是柳江区重点发展的优势产业之一，规划实施后，   能够有效推进柳江区畜禽养殖行业规范化、精细化发展，带动企业引进先进技术，舍弃落后养殖方式，能够有效促进柳江区畜禽养殖产业优质发展、企业增收和农民富裕。同时，通过落实严格环境准入、强化污染源头管控、加强技术引导示范、推行清洁养殖方式等措施，   将促进畜禽养殖业的结构调整和布局优化，引导产业生态化、规模化、   集约化转型，增强可持续发展能力。有机肥生产将促进养殖废弃物综合利用和产业链有效延伸，提高农产品品质和价值，提升产业综合效益，有助于拓宽创收渠道，增加地方财政收入，带动农民致富。

7.3社会效益

7.3.1提高农产品安全

通过项目的实施，对粪污进行资源化利用可达到减少农药、化肥使用量的效果，可以促进区域内种植基地固体粪肥替代化肥，在保证 农产品增产的同时，也能保证农产品安全，改变长期以来因过量使用 化肥导致农产品安全性低的状况。

7.3.2促进畜牧业可持续发展

畜禽养殖不断向规模化、集约化转变的同时，畜禽粪污大幅增加，   由于还田利用不畅、综合利用水平不高，既浪费了宝贵的资源，也对环境造成了污染。通过项目的实施，大力推行种养平衡，打通种养协调发展关键环节，促进循环利用，变废为宝。加大对畜禽养殖废弃物处理和利用的支持力度，支持养殖场改善废弃物处理利用基础设施条件。通过一系列措施，促进畜牧业与农村生态建设的协调可持续发展。7.3.3改善农村人居环境

畜禽养殖粪便的随意堆放产生的臭味等污染一直是困扰农村人居环境的严重问题。通过项目的实施，将有效改善农村环境脏、 乱、   差问题，改善村容村貌、绿化等外部环境条件，美化当地环境，提升当 地人与自然之间的亲和力，农村环境面貌将焕然一新。农村人居环境美丽整洁，促进美丽乡村的发展，推进农业基础设施条件的显著改善，畜禽业支撑能力将明显增强，创造巨大的社会效益。

8保障措施

8.1加强组织领导

坚持属地管理原则，切实加强沟通协调，深入推进畜禽养殖场污

染防治工作，建立健全镇、村二级网格化管理工作机制。成立柳江区畜禽粪污防治与资源化利用工作领导小组，统筹推进柳江区畜禽养殖粪污防治与资源化利用工作。工作领导小组主要负责制定总体规划、协调推进跨部门工作、协调衔接相关政策、规划及工程技术，建立有效的部门沟通协作工作机制。

柳江区农业农村局需负责畜禽粪污资源化利用日常工作沟通协调，做好畜禽养殖废弃物综合利用的指导和服务；指导乡镇办开展标准化生态养殖场（小区）病害物、污染物无害化处理设施的建设和运行；开展标准化生态养殖生产、粪污处理的培训指导，改进养殖工艺和设备，加快设施设备升级。

柳州市柳江生态环境局需负责本行政区域内畜禽养殖污染防治的统一监督管理和生态环境执法。负责新（改、扩）建规模养殖场（小区）的环境影响评价和审批、排污申报登记等工作，指导、监督污染处理设施建设，加强环境污染治理设施执行“三同时”的监督检测检查；对柳江区内未取得相关环保资质违规经营或畜禽粪污未标排放的养殖场（小区）严格执法，依法责令其整改或拆除，并进行处罚。

8.2强化考核监督

按照协作工作机制中各个部门的职责分工，分解落实畜禽养殖污染防治规划任务，将畜禽养殖污染防治任务完成情况作为政府年度目标责任考核的重要内容，层层明确目标任务，落实防治工作责任，并根据目标任务完成情况采取相应的奖惩措施，对规划实施进展缓慢、重点工程任务滞后或运行不稳定、政策措施落实不到位的部门、街镇（乡），进行跟踪问责问效。

（1）强化相关部门日常监督检查工作，检查过程及时发现畜禽养殖单位存在问题，依法责令限期整改。对拒不整改或整改不到位，造成环境影响的，要求环保部门依法严肃查处。

（2）督促规模养殖场（小区、户）落实强制性畜禽粪污资源化

利用制度，建立对全县规模养殖场、有机肥厂设施的运行监控机制，

对粪污资源化利用产品去向加强日常巡查，确保畜禽粪污真处理、真

利用。

（3）加强中央资金监管。严格执行中央预算内投资管理的有关

规定，切实加强资金管理。对于中央补助投资，做到专户管理，独立

核算，专款专用，严禁滞留、挪用。定期对建设进度、质量、效益等

进行全面检查和督导，并配合上级部门的工作。

（4）建立奖惩机制。对工作成绩突出的镇和有关部门，给予通

报表扬；对监管不力，畜禽粪污污染防治及资源化利用工作推进滞后

的，按照相关规定进行批评、责成做出检查、约谈和责任追究。

8.3加大政策扶持

通过现有中央、环保、农业和畜牧业财政资金渠道，逐步加大对畜禽养殖污染防治的投入，充分运用财政、税收、信贷、价格、保险等经济手段，吸引地方和社会资金投入畜禽养殖污染防治。优先制定和实施针对畜禽养殖废弃物减量化、沼气和有机肥生产使用等废弃物资源化利用、污染治理设施建设和运营，以及减少后期环境监测收费等优惠和扶持措施。在国家逐步加大投入的同时，柳江区也要结合实际，采取财政补贴、业主自筹、社会投入等多种方式，加大畜禽养殖污染防治资金支持，通过整县推进，深化农牧结合、种养循环发展的产业布局。积极引导畜禽规模养殖场与种植业主衔接，鼓励经无害化处理的畜禽养殖粪便污水作为有机肥料科学还田利用。鼓励在畜禽养殖密集区建立粪便污水集中处理中心，探索规模化、专业户、社会化运营机制。建立有效的畜禽粪便污水资源化利用机制、市场运营模式，形成畜禽粪便污水资源化利用全产业链。培育壮大多种类型的粪污处理社会化服务组织，实行专业化生产、市场化运营。

8.4强化科技支撑

综合考虑水、土壤、大气污染治理要求，探索适宜的粪污资源化利用技术模式，加大对畜禽养殖粪污“减量化、无害化”处理和“资源化、生态化”利用技术创新，加强先进适用技术的科研攻关及推广应用支持力度。加强技术服务与指导，开展技术培训，提高规模养殖场、第三方处理企业和社会化服务组织的技术水平，有效提高种养效益和生态效益，发挥良好示范带动作用。主要包括：

（1）加强禽畜养殖粪污建设工程技术指导

以《畜禽粪便无害化处理技术规范》（GB/T 36195-2018）、《畜

禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T 81-2001）、《畜禽养殖业污染

治理工程技术规范》（HJ 497-2009）、《畜禽养殖污水贮存设施设

计要求》（GB/T 26624-2011）、《畜禽粪便贮存设施设计要求》（GB/T

27622-2011）为指导，强化施工管理，选择具有一定工程经验的施工

单位进行粪污堆肥与发酵设施的施工，保证建设质量。

（2）加强堆肥与发酵技术的指导

堆肥与发酵技术作为传统的粪污无害化和资源有效手段，广大农

民已经基本掌握其操作方法。但是，依据《粪便无害化卫生要求》（GB7959-2012）、《畜禽场环境污染控制技术规范》（NY/T 1169-2006）

仍尚有较大差距。应组织技术人员，深入养殖场（户）对广大业主进行技术指导，从堆肥世间、翻拌次数、堆肥温度等方面予以技术指导，最大限度保留粪污有效成分，消除有害病菌。

（3）开展粪肥还田技术指导

组织技术人员开展土壤肥力调查，依据土壤有机成分和农作物生

长规律，指导农民确定粪肥与化肥替代最佳比例，确定粪肥施用最佳

数量以及使用方法。

8.5注重宣传引导

各级政府及其部门要通过广播电视、报刊网络等媒体和电影短片等形式，对畜禽养殖污染防治工作广泛宣传，推广农村畜禽养殖管理和污染防治实用技术，提高从业人员和群众的环保意识，营造政府引导业主自律、群众监督的良好氛围。借助多媒体渠道，大力宣传有关法律法规，及时解读项目相关支持政策，加强畜禽养殖污染防治宣传教育，使“种养结合、生态养殖、循环养殖”的观念深入人心，增强养殖业主的责任意识、环保意识、法律意识，强化畜禽养殖业主治理的法定责任落实。依托新闻媒体开设专栏，报道正面典型、曝光突出问题和违法案件，加强新闻发布，强化公众参与意识；实施养殖污染举报有奖等奖励措施，提高公众参与积极性，形成集全社会之力进行环境综合治理的良好局面。
图2.1-2  柳江区水系分布图








农业、林业利用





农业、林业利用





农业、林业利用





农业、林业利用





沼气





沼气利用作燃料





畜禽栏舍





污水贮存池





粪便堆放场





粪便堆放场





农业、林业利用





果菜茶基地





农业、林业利用





农业、林业利用





污水





粪便





第三方





粪渣





规模养殖场





四改二分


再利用





污水





粪便





专业养殖户





粪便





污水贮存池





堆粪发酵场





田间粪污贮存池





污水





粪便





污水贮存池





堆粪发酵场








农田消纳





农田消纳





有机肥加工





零星散养户





粪便临


时储存





二次发酵腐热








