| 附件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 新增项目调整明细表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目类型 | 项目子类型 | 项目地点 |  |  | 项目名称 | 项目主要建设内容 | 项目预算总投资（万元） | 资金来源 | 项目建设性质 | 是否纳入年度项目库储备 | 是否纳入年度实施计划 | 是否已征求群众意见 | 受益村屯、群众情况 |  |  |  |  | 项目计划开（竣）工时间 | 项目建成后总体目标（绩效目标） | 联农带农机制 |  |
|  |  |  | 镇 | 村 | 屯 |  |  |  |  |  |  |  |  | 受益村名 | 受益户数 | 受益人口数 | 脱贫户 | 脱贫人口数 |  |  |  |  |
| 1 | 乡村建设行动 | 产业路 | 里高镇 | 三合村 | 敏洞屯 | 里高镇三合村敏洞屯见圆产业路 | 新建长570米产业路，硬化宽3.5米，采用0.2m厚C25混凝土面层，0.15m厚级配碎石基层，新建硬路肩、盖板涵、挡土墙、管涵、错车道等。 | 59.00 | 衔接资金 | 新建 | 是 | 是 | 是 | 敏洞屯 | 144 | 565 | 59 | 258 | 2024/8-2024/11 | 解决敏洞屯144户群众发展产业出行不便的问题。 | 改善三合村的生产生活条件，促进产业发展，方便群众出行。 |  |
| 2 | 乡村建设行动 | 其他 | 里高镇 | 三合村 | 三合屯 敏洞屯 牛洞屯 | 里高镇三合村敏洞屯水毁道路垫高工程 | 三合屯、敏洞屯漫水路段约900米，用砂石垫平均高约1米、宽4米，合理修建便道。 | 25.00 | 衔接资金 | 续建 | 是 | 是 | 是 | 三合屯 敏洞屯 牛洞屯 | 365 | 1377 | 133 | 574 | 2024/8-2024/11 | 硬化后解决三个屯365户因降雨积水导致村民出行不便的交通问题。 | 改善三合村的生产生活条件，促进产业发展，方便群众出行。 |  |

（公开前需经政府信息公开审查）

柳州市柳江区乡村振兴局办公室　           2024年10月30日印发